309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目（二次）招标文件

项目编号：BZJK-2020-051号

招标单位：安徽通达利交通建设管理有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法.....................................................................11

第四章 发包人要求.................................................................16

第五章 合同条款及格式.........................................................17

第六章 投标文件格式.............................................................18

第一章 招标公告

309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目（二次）招标公告

一、招标条件

本招标项目为309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目（二次）（项目编号：BZJK-2020-051号），招标人为安徽通达利交通建设管理有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行自主公开招标。

二、项目概况与相关事项

（一）项目地点：309省道（原307亳州段）一级公路，起点位于亳州市蒙城县与蚌埠市怀远县交界处（原307亳州段K123+841），终点位于亳州市谯城区（原307亳州段K253+012），全长153.2公里，道路等级为一级公路标准，双向4车道，沥青混凝土路面，全线设大桥2座，中桥25座，小桥48座，涵洞70道。

（二）招标范围：309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年的公路养护工程项目的方案和施工图设计（包括但不限于公路小修保养、路面大中修、公路安全生命防护及桥梁大中修工程等），所提供的服务方案和施工图文件应符合公路现状，按技术处理后能够恢复原有道路设计水平的标准。要求提供的设计成果包括但不限于：方案设计文件、施工图设计文件、概预算文件等。

（三）质量标准：符合国家、行业、地方现行相关规范合格标准，满足发包人要求。

（四）服务周期：自合同签订之日起至施工缺陷期满。

2020年度设计服务周期：方案设计，接到甲方通知后，5天内向业主单位提交初步服务方案；施工图设计，服务方案评审通过后10天内完成并向业主提交施工图设计文件和工程量清单。

2021年度设计服务周期：接到甲方通知后，20天完成内初步服务方案、30天完成内施工图设计文件和工程量清单。

（五）招标控制价（含税）：按费率报价，最高不超过2.0%（小数点保留2位）。按309省道一级公路（亳州段153.2公里）养护工程项目施工合同中标价为基数进行计算。本项目投标报价应为完成现状调查、勘察测绘、设计等各阶段工作内容以及审查、报批、专家论证、建议、缺陷责任期等后期服务所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。

（六）标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具备独立承担民事责任的能力；

（二）资质要求：投标人具备建设行政主管部门颁发的公路行业（公路）设计专业甲级资质或工程设计综合甲级资质；

（三）业绩要求：投标人须提供2016年1月1日至今完成一级及以上等级公路项目或项目包含一级及以上等级公路的业绩具体要求如下：

（1）路面大（中）修工程：单项业绩至少20公里。

（2）路面预防性养护工程：单项业绩至少完成20公里。

（3）公路安全生命防护工程：单项业绩至少完成20公里。

（4）桥梁大中修工程：单项业绩至少完成1座中桥或大桥。

（5） 以上业绩均需装订在相应投标书中（投标文件中需提供合同复印件并加盖公章）。

（四）拟派人员要求：

（1）总设计负责人：须具有正高级工程师资质证书或教授级或者研究员级证书；

（2）桥梁工程项目、路面养护工程、公路安全生命防护工程设计负责人：各1名，须具有高级工程师职称证书；造价负责人：1名，具有交通部甲级造价工程师资格或其他同等级造价资格证书。

以上人员须提供2020年3月至今至少连续6个月的社会保险证明（指社会保险管理单位出具的社会保险证明，加盖社会保险管理单位的公章或电子章；如提供复印件或扫描件，加盖报价单位公章）。

（五）投标人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

（六）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人或拟派总设计负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。投标人须提供相关网站查询结果截图，并加盖投标人公章放入投标文件中。

（七）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com）自行下载招标文件及其它附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月29日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通达利交通建设管理有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区大杨镇省道309线亳州收费站

联 系 人：闫工 陈工

电    话：17756789603  18119960505

招标平台：亳州交控集团法务部（招投标中心）

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工

电    话：0558-5190035

安徽通达利交通建设管理有限公司

2020年10月22日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 项目概况 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自有资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 参照相关法律法规、国家发改委印发的《标准招标文件》有关规定执行。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不分包 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告、第四章发包人要求、第五章合同条款。 |
| 1.12.3 | 偏离 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 距投标截止时间止5日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改及补充发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清、修改及补充等将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式 | 招标文件的澄清、修改及补充在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 按费率报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目按费率报价，超过控制作为无效投标处理。最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）壹万元整，（小写）10000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2020-051号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 1.中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还； 2.投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； 3.投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； 4.投标人在投标有效期内撤回投标文件的； 5.国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：否 是否要求现场述标：否， 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 证书的复印件或扫描件，加盖投标人单位公章，装订入投标文件中。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：安徽通达利交通建设管理有限公司 开标地址：亳州市谯城区药都大道1289号 309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目投标文件 招标项目编号：BZJK-2020-051号 在2020年10月29日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年10月29日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求投标人提交履约保证金： ☑要求 履约保证金金额：中标价的10% 履约保证金的形式：汇款、转账或银行保函。中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款、转账或开具保函，否则招标人有权选择第二中标候选人中标。中标人履约结束、验收合格后，无息退付履约保证金。 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，设计成果验收合格后10个工作日内退还全部履约保证金（无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位； （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：说明：投标人须知细则参照国家发改委印发的《标准招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目人员 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价部分：40分 服务方案：20分 企业荣誉部分：10分 企业业绩部分：20分 人员配备：10分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 |  | 投标报价（40分） | 取所有有效投标人报价的算术平均数作为评标基准价。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣0.2分，每高于（大于）1%扣0.4分，不足1%部分按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留两位小数）。最多扣40分。 若评标委员会认定该投标报价低于成本价的，可以否决其投标。 |
| 2 |  | 服务方案（20分） | 1.对本项目是否理解透彻，总设计思路是否明确，是否能够满足本工程设计要求。（4分） 本项可打0～4分，最高得4分。 2.对本招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施方案。（4分） 本项可打0～4分，最高得4分。 3.设计工作量及计划安排（4分） 本项可打0～4分，最高得4分。 4.设计的质量保证措施、进度保证措施（4分） 本项可打0～4分，最高得4分。 5.后续服务措施是否完善，是否能够满足本工程设计要求（4分） 本项可打0～4分，最高得4分。 |
| 3 |  | 企业荣誉（10分） | 2016年1月1日起至今获得公路工程优秀勘察奖或优秀设计奖（10分） 每提供一个奖项得5分，最高10分。 |
| 4 |  | 企业业绩（20分） | 除招标公告门槛业绩外，投标人每额外提供一个一级及以上等级公路养护设计项目业绩，得4分，本项满分20分，多分不计。业绩合同以合同签订时间为准。投标人须提供业绩合同复印件，加盖单位公章并装订入投标文件中。 |
| 5 |  | 人员配备（10分） | - 1.总设计负责人1名，具有教授级职称证书的，得4分，没有不得分； - 2.桥梁工程负责人1名，具有一级注册结构工程师证书的,得2分，没有不得分； - 3.道路养护工程负责人1名，具有高级工程师证书的，得2分，没有不得分； - 4.公路生命防护工程负责人1名，具有高级工程师证书的，得2分，没有不得分； 注：须提供证书复印件加盖单位公章放入投标文件中。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。要求投标报价低于（小于）招标人发布招标控制价为有效报价，否则视为不以中标为目的的报价，不进入评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以企业业绩得分高的优先；如果企业业绩得分也相等，由评标委员会投票确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）服务方案部分：见评标办法前附表；

（3）企业荣誉部分：见评标办法前附表；

（4）企业业绩部分：见评标办法前附表；

（5）人员配备部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）服务方案部分：见评标办法前附表；

（3）企业荣誉部分：见评标办法前附表；

（4）企业业绩部分：见评标办法前附表；

（5）人员配备部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）国家发改委发布的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”细则中第1.4.3款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对企业荣誉部分计算出得分C；

（4）按本章规定的评审因素和分值对企业业绩部分计算出得分D；

（5）按本章规定的评审因素和分值对人员配备部分计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 发包人要求

- 投标人的投标报价应是在综合考虑项目区域实际地理情况、成果编制成本、人员成本、风险因素、后续服务、方案整合修改优化、方案报批及最终成果形成的基础上进行的最终报价，应同时包含评审费、初步设计编制及评审费，施工图纸设计及审查费、评审所需费用等，为施工全过程提供服务的费用等。以上费用由投标人自行考虑包含在投标价款内，由中标单位支付，项目设计实施阶段不再支付中标人提出的任何费用变更。

二、本项目严禁转包及非法分包，否则发包人有权将中标人清退出场，中标人承担由此发生的所有费用，影响工程进度的，发包人有权向中标人索赔赶工费用等，影响进度特别严重的，发包人有权不支付中标人结算款。

第五章 合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1、项目设计依拟上报计划但不限于上报计划，设计费用依批准计划为准。设计费按照中标人费率报价据实结算（项目的施工中标价（不含暂定金）*中标人费率）； 2、完成施工图设计并交付后，待养护工程项目上级批复资金到位后，支付80%，竣（交）工后，支付至100%；没实施的养护工程施工内容没有设计费用，投标单位自行考虑。招标人付款前，中标人须提供等额增值税专用发票。 |

合同内容由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第六章 投标文件格式

309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目（二次）投标文件

项目编号：BZJK-2020-051号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月       日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、服务方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，我方愿意按招标人要求期限完成设计成果，服务期            。按合同约定实施和完成承包项目，修补设计中的任何缺陷，质量标准达到      。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  |
| 2 | 投标报价（按费率%报价） | 投标报价为 %（小数点保留2位） |  |
| 3 | 总设计负责人 | 姓名： 身份证件号： |  |
| 4 | 是否响应招标文件 | 请填写“响应”或者“不响应” |  |

注：1.表中投标报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中填写多个报价，均为无效报价；

2.投标报价应包括全部费用；

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、服务方案

服务方案应包括（但不限于）下列内容：

一、项目概况；

二、工作范围、工作内容；

三、工作依据、工作目标；

四、机构设置（框图）、岗位职责；

五、说明和方案；

六、拟投入的人员；

七、工作质量、进度、保密等保证措施；

八、工作重点、难点分析；

九、对本项目的合理化建议。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

（二）总设计负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：应附身份证、职称证、学历证、社会保险复印件等，并加盖单位公章。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 总设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的复印件，加盖投标人公章。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总设计负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总设计负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“正在履行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件或扫描件，并加盖投标人公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）其他资料

第七章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或有必要提供的资料。