亳州市2021-13地块工程勘察项目

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021- 026号

招标单位：亳州通恒置业有限公司

编制日期：二〇二一年五月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................11

第四章 合同条款及格式.........................................................17

第五章 投标文件格式.............................................................18

第一章 招标公告

亳州市2021-13地块工程勘察项目招标公告

一、招标条件

本招标项目亳州市2021-13地块工程勘察项目，项目编号为：BZJK-2021-026号。招标人为 亳州通恒置业有限公司 ，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件，现对 亳州市2021-13地块工程勘察项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：位于利辛路以北，华佗大道以西，庄周路以东。地块土地性质为商住用地（商服比例不大于5%），占地面积约134680.3平方米（合202.021亩）。规划容积率不大于2.0，建筑密度不大于25%，绿地率不小于35%，符合亳州市规划设计条件要求。

（二）招标范围：本项目包括工程勘察（初勘、详勘）、测量（初测、定测）、基坑监测及沉降观测等施工阶段、竣工验收阶段的勘察服务及后续与相关单位的配合服务。

（三）质量标准：符合国家、地方及行业现行法规、规范合格标准，满足招标人及政府主管部门的有关要求，勘察成果必须通过审查。

（四）服务期限：工程勘察服务周期为40日历天(合同签订后40日历天内完成，向业主提交地勘成果资料)，其他工作以招标人书面通知为准。

（五）最高投标限价（含税）：人民币（大写）柒拾陆万元整，（小写） 760000.00元 。投标报价超出限价或明显低于成本价的，按无效投标处理。投标报价应包含完成本项目的全部费用，其他未尽事宜应统一考虑在报价内，具体以实际结算为准。

（六）标段划分：一个标段。

（七）其他要求：

1.投标人根据国家有关标准规范结合本工程特点和现场考察，自行计算工作量报价并承担相应的风险。最终报价由投标人根据自身的经营决策、企业实力和市场行情自主确定。

2.投标人的投标报价应包括勘察及相关服务工作的人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、青苗补偿费、资料费以及勘察单位的管理费、税金、利润、地勘报告第三方专业机构审查费、地勘报告及其他工作成果评审专家费用等，其他未尽事宜应统一考虑在报价内，招标人不再另行支付任何费用。

三、投标人资格要求

投标人应满足下列资格条件要求：

（一）具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。

（二）具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级。

（三）企业业绩要求：提供2018年1月1日至今企业类似项目业绩至少1个，企业类似项目业绩是指投标人承担过总建筑面积在300000平方米及以上的建筑工程勘察业绩。业绩以合同签订时间为准，加盖投标人公章放入投标文件中。

（四）投标人拟派项目负责人须具有建筑工程专业高级工程师及以上职称，并担任过总建筑面积在300000平方米及以上的建筑工程勘察项目负责人（须提供项目负责人业绩，业绩以合同签订时间为准，加盖投标人公章放入投标文件中）。投标人中标后不得随意更换项目负责人。

（五）投标人如在以往承接招标人项目过程中被记入“黑名单”，或被信用中国网站记入“失信被执行人”的，不得参加本次招标投标活动（须提供信用中国网站查询结果截图）。

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年6月 4 日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：亳州通恒置业有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：才工

电    话：17756789753

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州通恒置业有限公司

2021年5月27日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
|  |  | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日（非依法必须招标的项目）前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额： 人民币（大写） 壹万元整 ， （小写） 10000元 。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021- 026号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，10日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在10日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： 社保证明要求为由本单位为其缴纳的至少连续3个月的社保证明（由当地社保主管部门出具的2020年10月1日以来的有效社保证明） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人：亳州通恒置业有限公司 开标地址：亳州市谯城区药都大道1289号 亳州市2021-13地块工程勘察项目 （项目名称）投标文件 招标项目编号：BZJK-2021- 026号 在2021年6月4日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年6月4日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，合同期满后返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：招标文件相关内容与投标须知前附表不一致的，以投标须知前附表为准。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 详见评标办法细则 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 商务部分：30分 勘察方案部分：40分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 以通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3 （1） | 商务评分标准 （30 分） | 企业信用 （10分） | - 企业奖项：2016年 1 月 1 日以来，获得全国优秀工程勘察奖的，每具有 1 项得 5 分；获得各省（自治区、直辖市）优秀工程勘察奖的，每具有 1 项得 3 分。获奖情况以投标人荣获的奖励证书（或表彰文件）时间为准；同一项目获得多个奖项的，仅按最高级别加分；本项最多得5分。 - 拟派项目负责人具有正高级职称得 2 分，有注册土木工程师（岩土专业）执业资格证书得 3 分；本项最多得5分。 |
|  |  | 项目负责人业绩（5分） | 除门槛业绩外，项目负责人每额外提供1 项类似业绩得 3 分，每参与 1 项类似项目业绩得 1分；累计不超过 5分。 |
|  |  | 类似业绩 （15分） | 2018 年 1 月 1 日至开标之日，在满足门槛业绩基础上，投标人每额外提供一项类似业绩，得5分。此项满分15分。 |
| 2.2.3 （2） | 勘察方案评分标准 （ 40分） | 现场服务计划和承诺（5分） | 勘察工作计划合理、承诺满足招标人要求得 4-5 分，一般的2-4分，没有不得分。 |
|  |  | 设计机构设置和岗位职责 （8分） | 机构设置全面清晰，岗位职责明确合理，监管措施、合理可行， 且满足国家规范及地市标准要求，相关现场勘察服务方案及人员组织安排符合本项目实施要求得 5-8分，一般得3-5分，没有不得分。 |
|  |  | 勘查工作大纲（5分） | 对本项目理解和建设条件认识的基础上提出的工作大纲合理得4- 5 分，一般得2-4分，没有不得分。 |
|  |  | 整体规划勘察 思路（5分） | 投标人整体勘察思路清晰，工作思路符合项目要求得 4‐5分，一般得2-4分，没有不得分。 |
|  |  | 勘察工作重点、难点分 析（5分） | 对于本项目勘察工作重难点分析深刻、得当的得4- 5分，一般得2-4分，没有不得分。 |
|  |  | 安全、保密等保证措施 （3分） | 保证措施可行得2- 3分，一般得1-2分，没有不得分。 |
|  |  | 质量内控制度（ 4分） | 勘察质量控制有效可行且有针对性的得3-4分，一般得1-3分，没有不得分。 |
|  |  | 勘察进度保 证措施（5分） | 措施合理，满足工程勘察需要，且勘察进度计划安排合理得4- 5分，一般得2-4分，没有不得分。 |
| 2.2.3 （3） | 报价评分标准 （ 30 分） |  | 进入综合评审的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算： 价格分=（评标基准价／评标价）×30 分 若评标委员会认定该投标报价低于明显成本价的，可以否决其投标。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）勘察方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）勘察方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）未按照招标文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）若允许联合体投标，投标人以联合投标、但未附联合体投标协议的；

（6）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（7）在资格性、符合性检查评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（8）未按招标文件规定的格式填写、内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（10）未按照招标文件要求进行承诺的；

（11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3废标：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标工作取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

3.1.4投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对勘察方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同条款及格式

| 工作名称 | 费用计算方式 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察 | - 综合单价包干，按单价报价，建筑面积约31万平米。（方格网测量工作费用已包含在该项总价中，不再另行支付） | 进场后10个工作日内支付至该工作合同款项的10%；勘察报告完成并审查合格后15个工作日内支付该工作合同款项的70%；工程验收合格后15个工作日内一次性支付该工作合同款项余款。 |  |
| 基坑监测及沉降观测 | 一次性包干 | 提交本工程全部完整的观测报告，经发包人确认符合相关规定后10个工作日内支付对应基坑检测款项的70%；分期竣工验收前提交合格的沉降观测成果，经发包人确认至竣工验收时止的工程量后10个工作日内支付对应沉降观测款项的70%；全部竣工验收后提交至沉降稳定时数据并经相关部门认可后15个工作日内，一次性结清该部分余款。 |  |
| 其他工作及后续与相关单位的配合服务 | 一次性包干 | 全部建筑主体封顶后10个工作日内支付该部分工作款项的70%；工程竣工验收合格后15个工作日内一次性结清该部分余款。 |  |

说明：合同条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、承诺书

六、勘察方服务方案

七、其他资料

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为               ）提供本项目所需的全部勘察工作及相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）资格审查资料；（5）承诺书；（6）勘察服务方案；（7）其他资料；.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

年      月      日

（二）投标函附录

| 工作名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元/平米） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察 | 平方米 | 310000 |  |  | 含税 |
| 基坑监测及沉降观测 | 项 | 1 | / |  | 含税 |
|  | 项 | 1 | / |  |  |
| 其他工作及后续与相关单位的配合服务 | 项 | 1 | / |  | 含税 |
| 合计 | 元 |  |  |  | 含税 |

注：1.勘察按综合单价包干，按单价报价，总建筑面积约31万平米。（方格网测量工作费用已包含在该项总价中，不再另行支付），具体以实际建筑面积结算；

2.基坑监测及沉降观测、其他工作及后续与相关单位的配合服务按一次包干。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料；2.如果投标人须知对投标人的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

1.“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- （三）近年完成的类似项目汇总表

| 项目名称 | 项目名称 | 对方单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 服务期 |  |
| 对方单位名称 |  |
| 对方单位联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）正在履行和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“正在履行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件或扫描件，并加盖投标人公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足招标文件规定的项目负责人和其他主要人员（专业勘察人员）的相关信息。

（七）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事行业工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、社保缴费证明复印件，所有证明材料要求加盖投标人公章。社保证明要求为由本单位为其缴纳的至少连续3个月的社保证明（由当地社保主管部门出具的2020年10月1日以来的有效社保证明）

五、承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受招标文件的全部内容，资质符合招标文件要求，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致、真实有效。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、投标时（以投标截止时间为准），我公司及拟派项目负责人在安徽省境内无被限制投标的记录（有效期内）；

四、我公司未被人民法院列入失信被执行人名单；我公司未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

五、依法行使自己的异议、投诉权利，提供的异议、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

六 、 / 。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人：（盖单位公章） 年	月	日

六、勘察服务方案

勘察服务方案应包括（但不限于）下列内容：

一、现场服务计划

1、现场服务计划和承诺

2、勘察机构设置和岗位职责

二、勘察说明和勘察方案

1、勘察工作大纲

2、整体规划勘察思路

3、勘察工作重点、难点分析

三、勘察工作安全、保密等保证措施

四、质量内控制度

五、勘察进度保证措施

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。