亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-054号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二一年七月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法.....................................................................11

第四章 合同条款及格式.........................................................17

第五章 发包人要求.................................................................18

第六章 投标文件格式.............................................................19

第一章 招标公告

亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包，项目编号为：BZJK-2021-054号。招标人为 安徽通康建设工程有限公司 ，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对 亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包 进行自主公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：项目位于酒城大道与神农大道交叉口西北角；总占地面积约18522.1㎡（约27.783亩），共5栋单体，总建筑面积约47333.16㎡，地上建筑面积约34131.58㎡，地下建筑面积约13201.58㎡，总投资约2亿元，场区已具备施工条件。

（二）施工内容：本次招标的范围是亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包，项目金额约900万元。包括但不限于总承包合同及施工图纸范围内所表明的水电工程（给排水、电气、弱电等）预埋、安装及后期封堵工程及工程量清单、设计变更、业主及招标人要求增加、工程联系单等要求的安装工作内容（消防工程除外）。详见图纸和工程量清单，具体工程量以实际完成合格工程量为准。投标单位投标前请认真看阅施工图、并现场勘察了解情况，投标时我方认为投标单位已充分了解工程概况。

（三）计划工期（暂定）：自合同签订之日起360日历天（具体以现场实际需求为准）。

（四）质量标准：符合国家、行业及地方现行相关规范合格标准，验收合格。配合创建安徽省级安全生产标准化示范工地，安徽省级质量标准化示范工地，争创黄山杯。

（五）最高投标限价（含税）：按照费率报价，以水电工程该分部分项竣工结算价费用为基数，报价不得超过基数的92%。增值税税率：9%。报价人报价超出限价的按无效报价处理，投标报价应包括为完成各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。

（六）其他要求：所有进场设备及材料必须经过建设单位、监理单位及招标人认可，否则招标人有权将进场设备及材料清退出场，所有损失由中标人自行承担。

（七）质保期：自竣工验收合格之日起2年。

（八）标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求

（一）投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照、安全生产许可证。

（二）投标人须具有建筑机电安装工程专业分包叁级及以上资质。

（三）项目负责人要求：

1. 项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师；

2. 持有有效的安全考核合格证（B 证）；

3. 须提供 2021年1月以来投标单位为其缴纳的任意3个月的社保证明。

（四）业绩要求：投标人须提供2018年1月1日至今至少1项合同金额不低于600万元的水电工程分包业绩。以合同签订时间为准，投标人须提供业绩合同复印件，加盖单位公章并装订入投标文件中。

（五）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人。

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，投标人须提供信用中国网站查询结果截图。

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）或安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 7 月30日9时00分。投标文件递交地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市经开区汽车南站售票大厅2楼西侧办公楼（酒城大道与神农大道交叉口向北100米路西）

联 系 人：潘工

电    话：15656835655

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2021年7月23日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 项目地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
|  |  | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.11.2 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额： 人民币（大写） 壹拾万元整 ， （小写） 100000元 。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021- 054号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | / |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人：安徽通康建设工程有限公司 开标地址：亳州市谯城区药都大道1289号 亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包 （项目名称）投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-054号 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件和授权委托书（法定代表人参加，则不需要授权委托书）递交投标文件，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标单位提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标单位在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款或出具银行保函。 履约保证金的金额：中标价的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后15日内无息返还全部履约保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：招标文件相关内容与投标须知前附表不一致的，以投标须知前附表为准。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分相等时，评标委员会投票决定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 |  | 投标报价 | 投标文件满足招标文件要求且资格评审通过后，在满足招标文件实质性要求的前提下，低于招标控制价的报价为有效报价。有效报价采用综合评分法。 - 报价评分分值构成：100分； - 评标基准价计算方法： 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 （2）评标价平均值Bi的计算： 对通过投标文件评审的投标人评标价按以下规则进行算术平均，该算术平均值为A； 如果有效投标报价数量在5-10家，计算算术平均值时去掉10%有效投标报价数量的高值（由高到低顺序，去除数量四舍五入取整）和10%有效投标报价数量的低值（由低到高顺序，去除数量四舍五入取整）； 如果有效投标报价数量大于10家，计算算术平均值时去掉20%有效投标报价数量的高值（由高到低顺序，去除数量四舍五入取整）和20%有效投标报价数量的低值（由低到高顺序，去除数量四舍五入取整）； 再对参与算术平均值A计算的所有不高于A值的投标人评标价（不含按上述规则去掉的低值）进行第二次算术平均，得出的算术平均值Bi即为评标基准价。 如投标单位少于5家，则直接取所有投标单位的算数平均值为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 - 3）评标价的偏差率计算公式：偏差率＝100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价； - 4）评标价：评标价得分计算 （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝100－¦偏差率¦×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100－¦偏差率¦×100×E2。 - 其中：E1=3，E2=2 经评标委员会评审，评选出评标价得分最高的投标人，推荐为第一中标候选人、评标价得分价次高的推荐为第二中标候选人………依次类推。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

评标价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表；

评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）未按照招标文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）若允许联合体投标，投标人以联合投标、但未附联合体投标协议的；

（6）未按照招标文件要求注明投标产品品牌、型号，只简单写上“响应”、“符合”或“满足”等字样的；

（7）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（8）在资格性、符合性检查评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（9）未按招标文件规定的格式填写、内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（11）未按照招标文件要求进行承诺的；

（12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3废标：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

3.2评分标准

3.2.1评标委员会按本章规定的评审因素和标准对评标价计算出得分 。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.2 投标人综合得分=评标价得分。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.2.4 细微偏差

（1）细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）投标文件中填写的建造师前后不一致时，以项目管理班子配备情况表填报的为准。

（4）投标文件中填写的项目名称前后不一致时，以项目实际名称为准

3.3 评标结果

3.3.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 无预付款，按每月进度控制，承包人每月对分包人上月工程量进行审核，每月应完成工程量以承包人审定为准（不得滞后于合同约定的进度）。当月进度完成时，付款数额按审定工程量的70%支付；竣工验收通过后，工程款付至累计产值的85%；竣工验收备案及总承包单位与建设单位结算完毕后30日内付至合同价款的97%，余3%作为质量保修金。待两年质保期满后无质量问题无息退还。 注：甲方付款前，乙方应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，如未提供，甲方有权暂停付款。 |
| 4 | 质保期 | 自竣工验收合格之日起2年 |

说明：专用合同条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 发包人要求

1、水电工程分包含施工、全部材料、施工机械等施工服务。

2、中标人负责编制临时用水、用电施工方案。施工现场的所有临时用电、用水施工，招标人仅提供总配电房及总配电箱。三级配电分班组自行提供。二级配电箱、电缆及其余材料全部由中标人提供并施工，纳入综合报价中。现场临水、临电所需设备材料必须达到创省级标化工地要求。

3、中标人配合招标人做好水电施工全过程管理工作，配合完成与主管单位的沟通、协调及对接。

4、临时用电安排专业全职电工负责（24小时驻场），电工须持证上岗。施工过程中临时用电如无专人负责，招标人将安排人员，发生费用由中标人承担。

5、负责承包范围内材料码放、垃圾日常清理等工作。确保通过招标人、建设单位、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。

6、场地部分临时喷淋设施已施工，费用约10万元，由本项目中标人承担。

7、投标单位应详细了解施工现场情况，投标人水电材料应符合国家及地方相关监管部门要求并验收通过。发布中标通知书前，根据需要对拟中标人进行资格、履约能力进行考察，重点考察有关投标文件中的承诺能否落实。经考察合格者发中标通知书。签订固定费率合同（合同工期暂定12个月，具体以实际现场需求为准）。

8、非实体临水、临电等配套施工费用均包含在投标报价内，结算时不再单独计取。

9、中标人进场后需配备满足项目施工需求的管理团队，团队成员需持有相关证件。

10、附件图纸为报价参考图纸，最终以审查合格的图纸为准。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-054号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、承诺书

六、施工方案

七、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以水电工程该分部分项竣工结算价费用为基数的         （费率）的投标总报价（含税），其中增值税税率为 9% 。提供本项目所需的全部工作及相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）资格审查资料；（5）承诺书；（6）施工方案；（7）其他资料；.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料；2.如果投标人须知对投标人的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关资质证书复印件。

- （二）近年完成的类似项目汇总表

| 项目名称 | 项目名称 | 对方单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 服务期 |  |
| 对方单位名称 |  |
| 对方单位联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在履行和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“正在履行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件或扫描件，并加盖投标人公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

（六）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事行业工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：

五、承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受招标文件的全部内容，资质符合招标文件要求，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致、真实有效。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、投标时（以投标截止时间为准），我公司及拟派项目负责人在安徽省境内无被限制投标的记录（有效期内）；

四、我公司未被人民法院列入失信被执行人名单；我公司未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

五、依法行使自己的异议、投诉权利，提供的异议、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

六 、 / 。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人：（盖单位公章） 年	月	日

六、施工方案

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。