亳州市新能源设施布局国土空间专项规划（2023-2035年）

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2023-005号

招标单位：亳州新能源发展有限公司

编制日期：二〇二三年二月十五日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................11

第四章 合同条款及格式.........................................................19

第五章 发包人要求.................................................................20

第六章 投标文件格式.............................................................23

第一章 招标公告

亳州市新能源设施布局国土空间专项规划（2023-2035年）招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：亳州市新能源设施布局国土空间专项规划（2023-2035年）

（二）资金来源：企业自筹

（三）招标人：亳州新能源发展有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：按照市政府工作要求，通过摸清全市新能源资源空间分布和现状新能源设施布局情况，以提升新能源生产消费比重为导向，完善光伏、风能、储能、制氢等新能源设施空间布局。

（二）招标范围：按照《安徽省国土空间专项规划衔接技术导则（试行）》等相关技术规范的要求编制新能源设施布局国土空间专项规划成果，并建设专项规划数据库。1.全面梳理全市光伏、风能、储能、制氢等新能源设施布局空间资源状况；2.开展上述现状新能源资源利用评估，梳理现状设施布局存在的问题，识别资源空间利用潜力；3.科学统筹光伏、风能、储能、制氢等新能源设施总体布局，明确市域上述设施布局的重点区域，合理引导建设项目布局和建设时序，并衔接国土空间总体规划、电力设施专项规划、能源发展“十四五”规划等相关规划，保障新能源设施布局项目的用地空间和并网条件。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，通过政府主管部门审查，取得有批准权限的机关批复。

（四）服务期限：自合同签订之日起 1年。合同签订后按照时间节点完成以下四个阶段工作：资料收集现状调研（1个月）、规划编制（2个月）、征求意见修改完善（1个月）、审查报批（1个月）。

（五）最高投标限价（含税）：96万元，按固定总价报价。投标报价超出限价的，按照无效投标处理；投标报价低于最高投标限价的70%的，视为可能影响合同履约的异常低价。投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）具有甲级及以上城乡规划编制资质；

（三）项目负责人具备城乡规划或土地规划高级工程师及以上职称；

（四）提供2019年至今企业类似项目业绩 1 个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：资源保护与利用类或市政设施类县级及以上国土空间专项规划业绩；

注：提供业绩合同的复印件，并装订入投标文件中。

（五）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

（六）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动；

（七）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）：2023年2月23日9时00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标不允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金：19000.00元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人：亳州新能源发展有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：左先生

电    话：17705677706

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州新能源发展有限公司

2023年2月15日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1.投标人资格要求：详见招标公告。 2.财务要求：不需要 3.其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标文件第一章招标公告、第四章合同条款及格式、第五章发包人要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：19000.00元 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2023-005号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3（A）（2） | 投标文件副本份数 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求述标： 不要求 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼） 招标人：亳州新能源发展有限公司 亳州市新能源设施布局国土空间专项规划（2023-2035年）投标文件 项目编号：BZJK-2023-005号 在2023年2月23日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 详见第一章招标公告。 |
| 7.6.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内通过保函、银行转账方式完成缴纳。 履约担保的金额：中标价款的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，服务期满后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设计招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 服务标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 资信业绩部分： 45 分 服务方案部分： 35 分 投标报价： 20 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以通过初步评审的投标人的平均投标报价作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 资信业绩评分标准 （ 45 分） | 信誉 （ 13 分） | 1.投标人具有在有效期内的甲级及以上测绘资质证书的得 3分,本项最高得3分； 2.投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得，每提供一项得1分，本项最高得3分。 注：认证范围须包含测绘（数据库建设）、城乡规划、土地规划。并且在有效期内，投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 3.投标人具有国土技术服务管理系统，国土空间规划监测评估预警系统，国土空间能源或生态修复类规划系统、规划项目实施系统，配备齐全的得4分，缺一项扣 1分，扣完为止。 注：投标文件中提供相关系统软件著作权证书扫描件。 4.2019年1月1日以来，供应商承担的规划类项目获得过省级及以上行政主管部门或协会颁发的城市（城乡）规划设计奖的得3分。 注：投标文件中提供相关证书原件复印件。 |
|  |  | 类似项目业绩 （ 14 分） | 1.2019年1月1日以来，供应商承担过省级及以上国土空间规划专题研究项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。 注：须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。 2.2019年1月1日以来，供应商承担过县级及以上国土空间总体规划业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。 注：须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。 3.2019年1月1日以来，供应商承担过能源专项规划业绩的，每提供一个得2分，最高得2分。 注：须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。 4.2019年1月1日以来，供应商承担过县级及以上国土空间电网专项规划或电网（电力）设施布局国土空间专项规划项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。 注：须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 项目负责人资历和业绩 （ 6 分） | 1.项目负责人具有省级及以上国土空间规划专题研究类项目业绩的，每提供一个得 2分，最高得 4分。 2.项目负责人获得过省级及以上行政主管部门或协会颁发的城市（城乡）规划设计奖的得1分，最高得1分。 3.项目负责人获得过省级及以上行业协会或学会颁发的城乡（市）规划奖（测绘类项目）的得1分，最高得1分。 注：提供业绩合同复印件，业绩合同中须明确项目负责人姓名或提供项目业主证明材料； 项目负责人业绩可与公司业绩重复。需提供相关证书复印件以及2022年1月以来任意连续六个月单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章装订入投标文件中，未提供或未加盖公章的不得分。 |
|  |  | 其他主要人员资历和业绩 （ 12 分） | 注：以下项目团队成员均不含项目负责人。 1.项目团队成员配备具有城乡（市）规划、土地规划、测绘、国土空间规划、建筑、风景园林高级及以上职称，配备齐全的得6分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：需提供相关证书复印件以及2022年1月以来任意连续六个月单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章装订入投标文件中，未提供或未加盖公章的不得分。 2.项目团队成员中每有一人同时获得省级及以上主管部门颁发的城市（城乡）规划设计奖和国土资源科学技术奖的得2分，本项最高得4分。 注：需提供相关证书复印件以及2022年1月以来任意连续六个月单位为其缴纳的社保证明扫描件并加盖公章做到投标文件中，未提供或未加盖公章的不得分。 3.供应商承诺项目开展过程中配套电力、新能源领域各1名高级工程师以上职称的咨询专家的得2分，无承诺不得分。 注：需提供加盖供应商单位公章的承诺函做到投标文件中。 |
| 2.2.4 （2） | 服务方案评分标准 （35 分） | 服务范围、服务内容 （7分） | 对项目理解深刻，分析全面到位；工作组织、时序安排完全符合招标人所在地要求和实际情况的得5-7分。对项目的解基本到位，分析较合理；工作组织、时序安排基本符合招标人所在地要求和实际情况的得3-5分。对项目理解一般，分析一般；工作组织、时序安排与招标人所在地要求和实际符合性一般的得 1-3分；未提供不得分。 |
|  |  | 机构设置和岗位职责 （ 5 分） | 根据实际需求及项目情况编写，优秀4-5分，良好2-4分，一般1-2分，没有不得分。 |
|  |  | 规划编制方法及技术路线 （ 9分） | 方案中规划思路清晰、研究方法、技术路线、推进步骤和方法科学、合理的得6-9分；方案中规划思路较清晰、研究方法、技术路线、推进步骤和方法较科学、合理的得 4-6分；方案中规划思路一般、研究方法、技术路线、推进步骤和方法一般的得 1-4分；未提供不得分。 |
|  |  | 质量、进度、保密、安全等保证措施（ 6分） | 规划编制进度方案详实、合理，方案中的实施组织管理、实施风险管理、实施进度计划的可行性和合理性优的得 4-6 分；规划编制进度方案详实、合理，方案中的实施组织管理、实施风险管理、实施进度计划的可行性和合理性合理的得 2-4 分；规划编制进度方案详实、合理，方案中的实施组织管理、实施风险管理、实施进度计划的可行性和合理性一般的得1-2 分；未提供不得分。 |
|  |  | 工作重点、难点分析 （ 6分） | 方案中重点难点分析深刻透彻、把握准确，应对措施得当的得 4-6 分；方案中重点难点分析较深刻、把握较准确，应对措施基本合理的得 2-4 分；方案中重点难点分析基本到位、应对措施一般的得 1-2 分；未提供不得分。 |
|  |  | 合理化建议 （ 2 分） | 根据实际需求及项目情况编写，优秀2分，良好1分，一般0.5分，没有不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （ 20 分） | 偏差率 （ 20 分） | 通过资格审查和初步评审的各投标人有效投标报价平均值为评分基准价，投标报价相同于基准价的得满分20 分，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分。投标报价最多减5分。 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩：见评标办法前附表；

（2）服务方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州新能源发展有限公司 |
| 2 | 付款方式 | （1）规划初步成果形成并报送甲方确认后15日内支付合同金额的40% 。 （2）项目成果评审后15日内支付至合同金额的60% 。 （3）项目取得主管部门审查、市政府批复印发后15日内支付至合同金额的100% 。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 发包人要求

一、服务要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：

1.项目概况：通过摸清全市新能源资源空间分布和现状新能源设施布局规模，以提升清洁能源生产消费比重为导向，完善光伏、风能、储能、制氢等新能源设施空间布局，按照《安徽省国土空间专项规划衔接技术导则（试行）》等相关技术规范的要求编制新能源设施布局国土空间专项规划成果，并建设专项规划数据库。

2.服务范围及内容：服务范围为亳州市行政辖区范围，内容为涉及光伏、风能、储能、制氢四类新能源设施的布局国土空间专项规划。

3.服务依据：《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18号）》、《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知（皖国土规办〔2021〕18号）》

4.具体人员要求：熟悉国土空间专项规划编制技术要求和规范的相关专业人员。

5.其他要求：专项规划成果需通过相关主管部门的审查，并取得有批准权限的机关批复。

二、适用规范标准

1.《安徽省国土空间专项规划衔接技术导则（试行）》

三、成果要求

发包人的成果要求。

1.成果文件的组成：规划文本、说明、图册和规划数据库

2.成果文件的深度：符合《安徽省国土空间专项规划衔接技术导则（试行）》等相关技术要求，并通过主管部门组织的专家评审。

3.成果文件的格式要求：纸质版符合主管部门和相关技术规范要求。

4.成果文件的份数要求：8套纸质版、1套电子版。

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：8套A4版式纸质版

（2）电子版的要求：1套完整成果光盘

（3）其他要求

6.成果文件的其他要求：专项规划成果需通过相关主管部门的审查，并取得有批准权限的机关批复。

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施：/

（二）发包人提供的资料：协助供应商调研现状各类新能源资源的分布情况、开发利用情况和已有新能源设施的空间布局情况；提供未来的规划初步设想等资料。

（三）发包人财产使用要求及退还要求：/

五、发包人提供的便利条件

1.发包人提供的生活条件：/

2.发包人提供的交通条件：/

3.发包人提供的网络、通讯条件：/

4.发包人提供的协助人员：需协助乙方开展项目基础资料收集、区县调研，协助协调规划成果征求意见和规划成果报批相关工作。

六、承包人需要自备的工作条件

1.承包人自备的工作手册：/

2.承包人自备的办公设备：/

3.承包人自备的交通工具：/

4.承包人自备的现场办公设施：/

5.承包人自备的安全设施：/

.七、发包人的其他要求

（一）全面摸清新能源设施布局空间资源状况。充分利用第三次全国国土调查成果，积极开展新能源设施布局空间资源调查工作，提供科学制订新能源设施布局规划和决策的支撑依据。

（二）系统研判存在问题。开展现状新能源资源利用评估，梳理现状设施布局存在的问题，识别新能源资源空间利用潜力，更好的提高规划的科学性和可操作性。

（三）规划总体布局。坚持因地制宜、分区分类施策，科学统筹新能源设施总体布局，明确市域内新能源设施布局的重要区域以及空间布局，合理布局建设项目，并衔接国土空间总体规划、电力设施专项规划、能源发展“十四五”规划及行业规划等，保障新能源设施布局项目的用地和并网条件。

（四）部署安排重大项目。根据新能源资源利用的可行性和经济性，在资源分布的重点区域合理安排光伏发电、风电、生物质能、制氢和储能等重大项目和重点工程建设时序，部署新能源设施布局利用任务。

（五）建全规划实施机制。健全规划实施组织保障、职能分工、区域协同、资金投入、绩效评价、信息化建设等政策措施，形成区域协调、部门协同、上下联动的规划实施保障机制。

（六）成果提交

1.规划文本：《亳州市新能源设施布局国土空间专项规划（2023-2035年）》文本及说明书。

2.规划图集：在统一空间规划数据前提下，编制形成包括规划成果图、基础分析图、评价分析图在内的规划图集。

3.新能源设施布局项目库。整合全市资源，统筹考虑、分区域分级建立市域新能源设施布局项目库。

4.形成规划数据库。所有成果资料（含文字报告、图件、附件、附表和有关原始资料等）均以纸介质和电子文档（光、磁盘）两种形式汇交，光（磁）盘数据资料须与纸介质资料内容一致。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、服务费用清单

五、资格审查资料

六、服务方案

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）               （服务名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥          ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ），服务期限：自合同签订之日起               年，按合同约定完成本项全部工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金（如有）；（5）服务费用清单；（6）资格审查资料；（7）服务方案；（8）其他资料；.......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |
| ...... | ...... | ...... |  |

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、服务费用清单

1.服务费用清单说明

2.服务费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 服务费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户 银行账户 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本（如有）等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书复印件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证明名称 | 级别 | 证号 |  |

（四）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事本项目服务工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职称 | 发包人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足第二章投标人须知第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。

六、服务方案

方案应包括（但不限于）下列内容：

一、项目概况；

二、服务范围、服务内容；

三、规划编制方法及技术路线；

四、机构设置（框图）、岗位职责；

五、服务说明和服务方案；

六、拟投入的主要人员；

七、质量、进度、保密等保证措施；

八、安全保证措施；

九、工作重点、难点分析

十、对本项目的合理化建议。

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。