报价函

亳州新能源发展有限公司  ：

贵单位就亳州市高铁南站客运枢纽站2MW“光储充”一体化综合能源示范站及公交基地（1MW）、临漳公园公交首末站（480KW）、詹庄公交首末站（540KW）分布式光伏车棚发电项目咨询勘察设计进行询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了询价函的全部内容，愿意以人民币（大写）             元每瓦，（小写）       元/W（其中，增值税税率为       ）的固定单价，服务期限：中标通知书发出之日起10日历天内完成方案设计，出具设计方案效果图；方案确定后10日内完成可行性研究报告，经发包人审查确认后15日历天内提交施工图设计成果，竣工验收后7日历天内提供竣工图设计成果，并按照发包人要求提供项目运行调试、并网验收及后续技术服务工作。质量标准：符合国家及省市现行的相关行业规范、规程、规定的合格标准，完成可行性研究报告、方案设计和施工图设计，并保证设计成果通过相关部门的审查，并提供投资估算及后续相关服务，按照合同约定完成全部咨询、勘察、设计工作。

一、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

二、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字或盖章）

联系电话：

日    期：