亳州交控智能零碳光储直柔能源站勘察设计

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2023- 010 号

招标单位：安徽省安车交通运输集团有限公司

编制日期：2023年3月 10 日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................20

第五章 发包人要求.................................................................21

第六章 投标文件格式.............................................................24

第一章 招标公告

亳州交控智能零碳光储直柔能源站勘察设计招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：亳州交控智能零碳光储直柔能源站勘察设计

（二）资金来源：企业自筹

（三）招标人：安徽省安车交通运输集团有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州交控智能零碳光储直柔能源站项目位于建安路西侧、杜仲路北侧，占地约12.7亩（土地规划指标：土地编号2022-40号，土地面积8470.2m2、容积率≦1.0、建筑面积≦30%、绿化率≧20%），建设内容包含零碳综合楼3600m2、72个直流充电终端、2座新能源汽车换电站、屋顶光伏、光伏车棚、储能柜、3台2000KVA变压器、新能源汽车停车位以及景观、道路、照明等附属设施。

（二）招标范围：

建筑红线范围内的

1、项目建议书编制；

2、项目规划方案；

3、地质勘察报告；

4、专项咨询（能评、环评、交通等不少于3项所需批准）；

5、施工图纸设计（包含各专业所需专项设计）；

6、绿色建筑专篇设计及方案；

7、智能化系统及其子系统设计；

8、专项设计，包含道排、景观绿化、室内装饰、外立面深化、亮化、供配电、光储充一体化、弱电智能化（含通信、安防、停车管理、公共广播、综合布线、能耗监控系统以及甲方需求的系统及其子系统）、供水、消防、标识标线牌、污废水处理等及其他附属工程设计。

配合后续方案评审、报批、施工及各阶段验收工作等相关服务内容。

（三）服务标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

（四）服务期限：（1）设计周期：自合同签订之日30个日历天；（2）服务期限：自合同签订之日起至所有项目履约验收完成止。

（五）最高投标限价（含税，税率6%）： 600000元 ，按固定总价报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）投标人资质要求：须同时满足以下资格要求：

1.工程设计资质须满足下列之一：

（1）建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上工程设计资质；

（2）建筑行业乙级及以上工程设计资质；

（3）工程设计综合资质甲级。

2.工程勘察资质须满足下列资质之一：

（1）工程勘察专业类（岩土工程勘察（分项））乙级及以上资质；

（2）工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；

（3）工程勘察综合类甲级资质。

（三）项目负责人具备 须同时具有国家一级注册建筑师执业资格和高级及以上职称；具有至少1项参与过合同建筑面积不低于5000平方米的低碳建筑（园区、开发区）的设计咨询业绩；

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入投标文件中。

（四）提供 2019 年至今企业类似项目业绩 1 个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：单项合同建筑面积在5000平米及以上的建筑工程类设计业绩（设计内容须包含施工图设计）。须提供相应的合同及履约证明材料(履约证明材料可以为施工图设计文件审查合格书、建筑工程施工许可证、建筑工程施工许可结果网页截图、竣工验收报告或竣工验收备案表、业主出具的证明材料等)，业绩时间以合同签订时间为准；

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入投标文件中。

- （五）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （六）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动；

（七）本次招标不接受联合体投标。

（八）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2022年1月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

四、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）： 2023 年 3 月 21 日 09 时   00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金： 10000 （人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人： 安徽省安车交通运输集团有限公司

地    址： 安徽省亳州市谯城区银杏路与G105交口

联 系 人： 李工

电    话： 17682980280

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽省安车交通运输集团有限公司

2023年 3 月10日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要□ 需 要，提供 2019 年至 2021 年经审计的财务状况表。 3、其他要求： 提供近三年度(2019、2020、2021年度)经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，新成立企业从成立之日计算，成立不足一年的企业可以提供成立以来的财务报表。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章合同条款及格式、第五章发包人要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额： 10000（人民币） 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2023-010号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出账户。 （2）中标候选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出账户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其他如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3（A）（2） | 投标文件副本份数 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） 招标人：安徽省安车交通运输集团有限公司 亳州交控智能零碳光储直柔能源站勘察设计投标文件 项目编号：BZJK-2023- 号 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 详见第一章招标公告。 |
| 7.6.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价款的 5 % 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，服务期满后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设计招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 服务标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 资信业绩部分： 30 分 服务方案部分： 20 分 投标报价要求： 30 分 设计人员要求： 20 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以所有通过初步评审的投标人的投标报价算术平均数作为评标基准价 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 资信业绩评分标准 （ 30 分） | 信誉 （10分） | 1、2019年1月1日（以颁奖时间为准）以来，投标人获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项荣誉：国家级每个得5分，省级每个得3分； 注：（1）本项满分10分，投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状； (2）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果为准； （3）投标文件中须提供该协（学）会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图。 （4）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 |
|  |  | 类似项目业绩 （20分） | - 除投标人资格要求业绩外，自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人每额外提供1项单项合同建筑面积不小于5000平方，中标金额不低于50万元的公共建筑设计业绩，每提供一个得4分，最高得8分。 2.除投标人资格要求业绩外，自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人每额外提供1项合同建筑面积不低于5000平方米的低碳建筑（园区、开发区）的设计咨询业绩，每个得4分，本项总分8分。 3.2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人承接的设计项目获得市级及以上示范奖励的，每个得2分，本项总分4分。 注： （1）已完成或正在履约的业绩均可； （2）投标文件中须提供合同扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、项目类型等内容，需另附业主证明材料扫描件。 （3）各项业绩均单独计算，不累计得分。 |
| 2.2.4 （2） | 服务方案评分标准 （20分） | 服务范围、服务内容 （3分） | 响应文件符合招标文件要求，设计范围、设计内容是否全面、总体思路是否清晰，进行综合对比评审。 本项满分3分，评委酌情给分。优得3分，良得2分，一般得1分，差得0分。 |
|  |  | 设计完整度和技术落地性 （3分） | 设计体现的创作理念、功能流线、空间组合、节能艺术造型、结构体系、零碳技术创新并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平。 本项满分3分，评委酌情给分。优得3分，良得2分，一般得1分，差得0分。 |
|  |  | 服务说明和服务方案 （6分） | （1）涵盖所有的产品类型，其设计成果中是否具备方案深度。 （2）总图和平面满足国家、安徽省、亳州市规划技术管理规定及行业相关规范要求。 （3）工程设计方案应响应招标文件的内容要求且符合国家、安徽省、亳州市相关基本建设管理办法要求和节能减排标准等相关规定，提供项目零碳服务中心专项设计方案。根据各项设计方案合理程度。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得3—4.5分，一般得1.5—3分，差得0分 |
|  |  | 质量、进度、保密、安全等保证措施（5分） | （1）根据投标人所提出的保证设计质量的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度。 - （2）根据投标人所编制的设计进度计划的合理性、可行性及满足招标人提出的要求的程度。 - （3）设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度。 - 本项满分5分，评委酌情给分。优得4—5分，良得3—4分，一般得1—3分，差得0分 |
|  |  | 社会效益和经 济效益及环境 效益 （3分） | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度。 本项满分3分，评委酌情给分。优得3分，良得2分，一般得1分，差得0分 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （ 30分） | 偏差率 （30分） | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，投标报价比评标基准价每小于1%扣0.5分，每大于1%扣1分，不足1%部分按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留两位小数）。 本项满分30分，最多扣10分。 若评标委员会认定该投标报价低于成本价的，可以否决其投标。 |
| 2.2.4 （4） | 设计人员评分标准（20分） | 项目负责人资历和业绩 （10分） | - 本项目配备的拟任项目负责人具有一级注册建筑师且具有正高级工程师职称得5分，满分5分。 - 除投标人资格要求业绩外，拟任项目负责人每额外具有1项参与合同建筑面积不低于5000平方米的低碳建筑（园区、开发区）的设计咨询业绩得5分，满分5分。 注： （1）须提供投标单位公司为其缴纳的2022年1月起任意3个月及以上社保证明材料。 （2）同一人具有多个证书的，不重复计分。 （3）投标文件中提供职称证书扫描件。 （4）项目负责人业绩可与2.2.4（1）类似项目业绩重复计算。 |
|  |  | 其他主要人员资历和业绩 （10分） | 拟为本项目配备的团队人员中（不含项目负责人），具有一级注册建筑师、一级结构工程师、注册给排水工程师、注册暖通工程师、注册电气工程师，每人得1分；注册人员同时具备正高级工程师职称，每人得2分，满分10分。 注： （1）须提供投标单位公司为其缴纳的2022年1月起任意3个月及以上社保证明材料。 （2）同一人具有多个证书的，不重复计分。 （3）投标文件中提供职称证书扫描件。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩：见评标办法前附表；

（2）服务方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | （1）合同签订7日内支付合同额的10%，作为预付款；（2）项目规划方案完成并取得主管部门批复后，支付合同额的 30 %；（3）各部分施工图设计文件按期完成并取得主管部门批复后，支付至合同额的95％；（4）本项目工程交工证书签发后28天内，剩余费用无息一次结清。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| 3 | 其他要求 | （1）如零碳综合楼设计面积发生缩减，按照 80 元/平方米，在总价费用中予以扣除。 （2）上述所需编制的各类咨询、设计内容，应招标人要求，如实施过程未发生或部分未发生，按相应投标报价，扣除未发生部分的相应费用。 （3）中标单位需配合后续方案评审、报批、施工及各阶段验收工作等相关服务内容。 （4）图纸审查完毕后，扣除未发生项的相关费用。 （5）专项咨询包含方案编制、咨询、专家论证费用（能评、环评、交通等不少于3项所需批准） （6）规划设计方案和施工图设计审查审批前，建设单位组织相关专家进行论证优化，相关评审等费用包含在中标费用内。 |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 发包人要求

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、服务要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：

1.项目概况：亳州交控智能零碳光储直柔能源站项目位于建安路西侧、杜仲路北侧，占地约12.7亩（土地规划指标：土地编号2022-40号，土地面积8470.2m2、容积率≦1.0、建筑面积≦30%、绿化率≧20%），建设内容包含零碳综合楼3600m2、72个直流充电终端、2座新能源汽车换电站、屋顶光伏、光伏车棚、储能柜、3台2000KVA变压器、新能源汽车停车位以及景观、道路、照明等附属设施。

2.服务范围及内容：建筑红线范围内的：

1、项目建议书编制；

2、项目规划方案；

3、地质勘察报告；

4、专项咨询（能评、环评、交通等不少于3项所需批准）；

5、施工图纸设计（包含各专业所需专项设计）；

6、绿色建筑专篇设计及方案；

7、智能化系统及其子系统设计；

8、专项设计，包含道排、景观绿化、室内装饰、外立面深化、亮化、供配电、光储充一体化、弱电智能化（含通信、安防、停车管理、公共广播、综合布线、能耗监控系统以及甲方需求的系统及其子系统）、供水、消防、标识标线牌、污废水处理等及其他附属工程设计。

配合后续方案评审、报批、施工及各阶段验收工作等相关服务内容。

二、适用规范标准

设计成果质量满足国家现行设计规范和设计标准，包括不限于《建筑抗震设计规范》《工程结构可靠度设计统一标准》《混凝土结构设计规范》《建筑设计防火规范》《民用建筑节能设计标准》《公共建筑节能设计标准》《零碳民用建筑评价规范》《零碳建筑技术标准》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《民用建筑热工设计规范》《外墙外保温工程技术规程》《屋面工程技术规范》《建筑地面设计规范》《建筑地基基础设计规范》《建筑地基处理技术规范》《建筑给水排水设计规范》《民用建筑电气设计规范》《建筑物防雷设计规范》《建筑制图标准》《建筑结构制图标准》《建筑模数协调统一标准》《建筑工程设计文件编制深度规定》《安徽省居住建筑节能设计标准》等。

三、成果要求

1.规划设计总说明：除规定应反映的各种说明外，着重阐述从现状条件分析、规划依据，总体规划设计、布局与空间组织，专业工程和竖向规划，建筑设计到景观设计、零碳设计等的主导设计构思、设计理念及设计手法，并简述结构、电气、给排水、雨污、智能化收集等的设计简要说明，及对生态环境保护、节能、绿建、消防、交通等作相应的专篇说明。

2.主要经济技术指标：

给出主要经济技术指标详细分析，其中重点对结构上部、下部，三材、节能等进行分析，并对工程建设成本进行估算。

3.设计成果：

需要提交的设计文本成果必须包含但不限于以下部分，报审设计方案图纸均应按A3规格装订成册，一式五份，报送电子文件。

（1）用地现状、区域分析图

（2）规划总平面图（含经济技术指标），图纸比例1:1000（总平面图应在地形底图上原坐标进行设计，建筑尺寸和定位坐标应明确标注）。

（3）规划单体建筑定位图，图纸比例1:1000（应在地形底图上原坐标进行设计，建筑尺寸和定位坐标应明确标注）。

（4）规划空间结构分析图。

（5）规划设计效果图：项目整体鸟瞰图（像素不少于720P）、沿主要道路天际线效果图、主要城市界面透视图、主要建筑单体方案效果图、单体SU三维模型等内容。

（6）规划方案说明书。

（7）景观、绿化规划设计图。

（8）项目亮化规划图。

（9）交通系统规划设计图。

（10）日照分析图，绿建、节能、消防、交通专篇。

（11）用地竖向规划设计图。

（12）综合管线规划设计图。

（13）主要街景彩色立面图。

（14）反映设计意图的透视图。

（15）道路断面与地下空间、管线处理分析图。

（16）各类产品单体主要平面布置图、立面图、剖面图。

（17）组合平面布置图。

（18）项目主要出入口等节点放大图。

（19）政府部门需要的其他设计文件。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、服务费用清单

五、资格审查资料

六、服务方案

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）               （服务名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥          ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ），服务期限：               日历天，按合同约定完成本项全部工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金（如有）；（5）服务费用清单；（6）资格审查资料；（7）服务方案；（8）其他资料；.......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 | 日历天 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |
| ...... | ...... | ...... |  |

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、服务费用清单

1.服务费用清单说明

2.服务费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 服务费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建议书编制 |  |  |  |
| 2 | 项目规划方案 |  |  |  |
| 3 | 地质勘察报告 |  |  |  |
| 4 | 专项咨询 （能评、环评、交通等不少于3项所需批准） |  |  |  |
| 5 | 施工图纸设计 （包含各专业所需专项设计） |  |  |  |
| 6 | 绿色建筑专篇设计及方案 |  |  |  |
| 7 | 智能化系统及其子系统设计 |  |  |  |
| 8 | 专项设计，包含道排、景观绿化、室内装饰、外立面深化、亮化、供配电、光储充一体化、弱电智能化（含通信、安防、停车管理、公共广播、综合布线、能耗监控系统以及甲方需求的系统及其子系统）、供水、消防、标识标线牌、污废水处理等及其他附属工程设计 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  | 含税，税率 % |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户 银行账户 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本（如有）等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证明名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事本项目服务工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职称 | 发包人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足第二章投标人须知第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。

六、服务方案

设计方案应包括（但不限于）下列内容：

一、项目概况；

二、服务范围、服务内容；

三、工作依据、工作目标；

四、机构设置（框图）、岗位职责；

五、服务说明和服务方案；

六、拟投入的主要人员；

七、质量、进度、保密等保证措施；

八、安全保证措施；

九、工作重点、难点分析

十、对本项目的合理化建议。

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。