逸合府项目售楼部配套工程施工（二次）

招

标

文

件

项目编号：BZJKGYS-2023-007号

招标单位：亳州通恒置业有限公司

编制日期：2023年12月13日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................21

第四章 合同条款及格式.........................................................28

第五章 工程量清单.................................................................40

第六章 图纸.............................................................................41

第七章 技术标准和要求.........................................................42

第八章 投标文件格式.............................................................43

第一章 招标公告

逸合府项目售楼部配套工程施工（二次）招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：逸合府项目售楼部配套工程施工（二次）

（二）项目编号：BZJKGYS-2023-007号

（三）资金来源：企业自筹

（四）招标人：亳州通恒置业有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：逸合府项目售楼部位于亳州市谯城经济技术产业开发区华佗大道与利辛路交叉口，配套工程面积约3622.3平方米。

（二）招标范围：主要包含室外硬质铺装、水景、景观小品营建、道路铺设、景观给排水、室外灯具及配套电气工程、乔灌木等绿化种植、成品保护及后期养护等；详见招标文件、工程量清单编制说明描述的范围和施工图纸、招标答疑澄清的所有内容。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合设计图纸要求，符合发包人要求。

（四）计划工期：自合同签订之日起40日历天。

（五）最高投标限价（含税：9%）：3067748.53元，低于最高投标限价的95%为有效报价，投标人按固定总价报价。投标人投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

- （一）亳州交控集团工程类供应商库入库单位(室外配套工程专业类别)。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2023年6月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）：2023年12月21日9时00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标不允许投标人以邮寄方式递交投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金：60000元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人：亳州通恒置业有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：秦工

电    话：15205679165

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州通恒置业有限公司

2023年12月13日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要☑ 需 要□，提供 年至 年经审计的财务状况表。 3、其他要求： （1）项目负责人：具有市政工程专业二级建造师及以上执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B类），无被亳州市市本级及县区各行业主管部门或公共资源交易监管部门限制投标的不良行为记录（有效期内），未在其他项目上任职，或虽然在其他项目上任职，但承诺本项目中标通知书发放后，10个工作日内，且在合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约，且符合注册建造师执业管理办法规定； （2）技术负责人：具有市政工程（专业类别），中级及以上职称。 （3）本工程拟派专职人员的具体资格和数量要求： 施工员： 1 人； 质量员： 1 人； 安全员： 1 人； 资料员： 1 人； 取样员或试验员（可兼任）： 1 人。 项目负责人应附有效的建造师注册证、职称证（如有）、安全生产考核合格证（B类）、缴纳养老保险的复印件。 技术负责人应附职称证、缴纳养老保险的复印件。 专职人员应附缴纳养老保险的复印件。 如上述注册证、执业证、考核证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位出具正在变更的证明。项目负责人及项目管理人员缴纳养老保险的单位应为投标单位。 养老保险须提供2023年6月以来在投标单位已缴纳的任意3个月的养老保险证明（指养老保险管理单位出具的养老保险证明，加盖养老保险管理单位的公章或电子章；投标时将原件、复印件或扫描件制作在投标文件中。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要☑ 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：60000元 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJKGYS-2023-007号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼） 招标人：亳州通恒置业有限公司 逸合府项目售楼部配套工程施工（二次）投标文件 项目编号：BZJKGYS-2023-007号 在2023年12月21日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：按有关规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）网站上发布。 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：同投标保证金 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 投标人被视为充分熟悉本招标工程所在地的与招标投标及履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下内容： 1.与本招标工程相关的国家法律法规、部门规章及规范性文件； 2.与本招标工程相关的行业标准、技术标准及安徽省地方标准； 3.安徽省及亳州市建设行政主管部门等管理部门发布的与本招标工程相关的管理规定等； 4.工程建设地点所涉及的场地情况、基础条件等。 本招标文件不对上述情况一一进行描述。 |  |
| 9.2 | 招标文件（含答疑补充文件）、工程量清单及施工图纸等发布后，各投标人依据施工图纸、招标文件（含答疑补充文件）对工程量清单进行校核。如果对工程量清单有异议，请投标人按照本投标须知前附表规定的时间向招标人提出。在工程实施过程中，中标人按照施工图纸的要求进行施工，工程量不再变更。投标人如对施工图纸有异议（如图纸不完善，建筑图与结构图不一致、无节点大样图等），须按照本投标须知前附表规定的时间提出，否则，视为投标人投标时已充分考虑并纳入报价，中标人在施工过程中不得以上述理由提出费用变更。但建设单位可以委托设计单位补充设计以便项目实施。投标（中标）单位要对因没有校核施工图纸和工程量清单造成的后果承担一切责任。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）投标时（以投标截止时间为准），无被亳州市市本级及县区各行业主管部门或公共资源交易监管部门限制投标的不良行为记录（有效期内）

（11）投标时（以投标截止时间为准），投标人存在被人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的（有效期内）；

（12）投标时（以投标截止时间为准），因扬尘治理措施不到位被亳州市市本级及县区行业主管部门记不良行为记录的（有效期内）。

（13）  / 。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。投标人确认收到招标文件修改的时间要求详见投标须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 退还投标保证金的具体要求详见投标须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（统一社会信用代码）、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程竣工验收证书（或工程接收证书或工程竣工验收备案表）的复印件（如要求），具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如要求）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员（如有）姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员（如有）在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2如有询标事宜，评标委员会向投标人发起询标。投标人应在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）对询标内容进行答复，否则视为放弃答复。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 30 分 企业荣誉： 20 分 投标报价： 50 分 其他评分因素：/分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以所有有效投标人报价算数平均值作为基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 施工组织设计评分标准 （30 分） | 内容完整性和编制水平 （ 2 分） | 内容完整，方案合理、科学的得2分；内容存在一般缺陷，方案可行的得1分；内容存在重大缺陷，方案不可行的得0分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （ 10 分） | 1.各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 优得3-5分，良得1-3分，一般得0-1分，差得 0分。 2.对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 优得3-5分，良得1-3分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （ 4 分） | 施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 优得2-4分，良得1-2分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （ 4分） | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力、有基本的安全管理体系与措施。 优得2-4分，良得1-2分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 （ 4 分） | 针对本工程项目特点，有具体的环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。 优得2-4分，良得1-2分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （ 4 分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，编制完善、安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 优得2-4分，良得1-2分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 资源配备计划 （ 2 分） | 劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需要。 优得1-2分，良得0.5-1分，一般得0-0.5分，差得 0分。 |
| 2.2.4 （2） | 企业荣誉评分标准 （ 20 分） | 企业类似业绩 （ 10 分） | 投标人每提供1个2021年至今单项合同金额在300万元及以上的室外配套工程业绩的得5分，满分10分，多分不计。 注：业绩时间以竣工验收时间为准；提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）等资料复印件装订入投标文件中。 |
|  |  | 拟派项目负责人资格 （ 10分） | 投标人提供拟派项目负责人2021年至今单项合同金额在300万元及以上的景观配套工程业绩，得5分；拟派项目负责人具有市政工程（专业类别）中级及以上职称，得5分 。 注：业绩时间以竣工验收时间为准，提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）等资料复印件装订入投标文件中。业绩合同中需体现项目负责人身份信息，或提供业主单位出具的材料予以证明，否则不予计分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （ 50 分） | 投标报价（50分） | 以所有有效投标人报价算数平均值作为基准价，公式如下： 等于基准价的报价为满分50分， 高于基准价的报价得分计算式：50-（投标报价-基准价）/基准价*0.5*100； 低于基准价的报价得分计算式：50+（投标报价-基准价）/基准价*0.3*100。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 （0 分） | / | / |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业荣誉计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州通恒置业有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1.施工完成经初步验收合格付至合同额的85%； 2.项目一期竣工验收合格（工期约2年）付至合同额的90%； 3.项目一期（工期约2年）工程结算审核完成，付至审定金额的97%； 4.余款3%作为质量保证金，待质保期结束后，无息退还。 由发包人委托有资质的审计单位对工程进行结算审核；核减超过5%，超出部分产生的审计费用由承包人承担。应由施工方承担的审计费用在竣工结算时，由发包人从工程款内直接扣除。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| 3 | 工程质量缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起2年。 |
| 4 | 其他 | / |

本项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局2017年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-2017-0201)。合同主要条款包括但不限于：

1.承包人违约

1.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场；更换项目班子管理人员或项目班子管理人员在施工期间不积极到位履行职责等。

1.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无 条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。

投标文件中承诺的项目班子管理人员原则上不予更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，替换后的管理人员资格、业绩不得低于原管理人员，并完善变更手续，报送建设行政主管部门备案。未报送备案的，由建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次。更换项目班子管理人员一人次视为违约一次，并按以下规定给予承包人进行处罚。

（1）如更换项目经理，须向发包人支付违约金 20 万元/人次；

（2）如更换技术负责人，须向发包人支付违约金 10 万元/人次；

（3）更换其他管理人员，须向发包人支付违约金 5万元/人次。

（4）项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，建设单位有权要求更换，承包人应在收 到书面更换通知后 7 天内进行更换，并视中标人为违约一次并按照上述（1）至（3）约定进行处罚。 在缺陷责任期或质保期违约的，按相关条款执行。发包人因维权产生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费、交通费、住宿费等一切费用损失均由承包人承担。

承包人其他违约责任如下：

1、人员管理

（1）承包人签订施工合同后 7 日内，项目部组成人员必须按投标承诺全部到位。项目经理、项 目技术负责人未按时到位的，发包人有权要求承包人支付 5000 元/天的违约金，其他人员未到位的，发包人有权要求承包人支付 2000 元/天/人的违约金。

（2）承包人必须服从发包人的调度，做好检查配合工作及其他有关的协调配合工作，若承包人拒不执行的，发包人有权要求承包人支付 5000 元/次的违约金。

（3）项目主要管理人员及分包主要管理人员必须按要求参加发包人（监理人）组织的工程会议，确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，发包人有权要求承包人支付 2000元/次/人的违约金。经会议决议后统一布置的任务，承包人必须认真实施，对完成事项执行不力或未有效落实的，发包人有权要求承包人支付 5000 元/次的违约金。

（4）如承包人在质量、安全、进度等方面无法满足招标文件要求和投标文件承诺，发包人有权约谈承包人单位或承包人上级主管单位法定代表人或主要负责人，如被约谈的该法定代表人或主要负责人未在约定时间到场约谈，发包人有权要求承包人支付 20000 元/次的违约金。

2、安全文明施工管理

（1） 对于检查中发现的存在安全隐患、文明施工不符合要求，发包人有权要求承包人支付 1000 元/次/处的违约金。

（2）如发现承包人安全设施不按程序报验、无施工方案擅自施工或未经验收合格擅自使用，发包人有权要求承包人支付 5000 元/次/处的违约金。

（3）如发现承包人安全管理资料不完善、不按要求编制、与工程进度不同步、弄虚作假， 需向发包人支付违约金 2000 元/次/项。

（4）施工人员不按规范带安全帽进入施工现场，发包人有权要求承包人支付违约金 200 元/人次。

（5）承包人的焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗，报监理核查，所报证件人员必须与实际施工人员一致， 无证上岗的， 需向发包人支付违约金 1000 元/人次。

（6）承包人需考虑作业期间的噪音控制，合理安排作业时间，避免噪音扰民，如因噪音扰民被投诉,发包人有权要求承包人支付 2000 元/ 处的违约金。

（7）承包人履行合同过程中，未经发包人同意擅自超越发包人指定施工范围，占用他人土地，由此发生的一切责任由承包人自行承担。

（8）施工中必须首先通过人工探挖掌握施工区域内全部管线的类别、规格、数量、材质、埋深等相关准确信息，制定出详尽保护方案并报监理及设计、产权、建设、项目管理等单位认可后方可组织实施。因施工原因（或开展业务）损坏给排水、强弱电、通讯光缆、油气管线、冷暖管道等, 由承包人承担一切法律及经济责任，赔偿一切经济损失,且发包人有权要求承包人支付 2 万元/次违约金。

（9）未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录，责令限期改正，如未在限期内整改落实，承包人应当支付 10000 元违约金。

（10）如检查中发现的安全、文明施工问题在以往检查中已被发现有类似问题， 发包人有权要求 承包人按上述（1） -（9）违约金的两倍支付违约金。

（11）如承包人不能按时、按要求对安全、文明施工问题进行整改的， 发包人有权责令停工整顿，且每延期一天发包人有权要求承包人支付 1000 元/ 处的违约金； 延期超过 3 天的， 发包人有权发函通报至承包人公司；延期超过 5 天的， 发包人有权约谈承包人企业负责人。 如承包人拒不整改或整改后不能满足要求的， 发包人在通知承包人后，无需得到确认即可有权安排其他人整改，费用可直接从工程款中扣除，且发包人另有权要求承包人支付 10 万元/次/处的违约金。

（12）如被发包人组织的第三方安全检查时通报批评， 发包人有权要求承包人支付 10000-50000元/次的违约金；三次及三次以上被通报批评， 发包人有权约谈承包人企业负责人， 且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（13）如被主管部门通报批评或被媒体曝光，包人有权要求承包人支付 10000-100000 元/次的违约金，且发包人有权约谈承包人企业负责人，且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（14）工程每发生一起因承包人原因造成的安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚外，包人有权要求承包人支付一定违约金，并承担由事故引发的一切后果。发生特别重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 50 万元/次；发生重大事故， 发包人有权要求承包人支付违约金

20 万元/次；发生较大事故， 发包人有权要求承包人支付违约金 10 万元/次；发生一般事故， 发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元/次。

3、质量管理

（1）对于检查中发现的施工质量问题， 发包人有权要求承包人支付 1000 -50000 元/次/处的违约金。

（2）如发现承包人未报验、无施工方案擅自施工、未经验收合格擅自进行下道工序，发包人有权要求承包人支付 5000 元/次/处的违约金。

（3）如发现承包人质量管理资料不完善、不按要求编制、与工程进度不同步、弄虚作假， 发包人有权要求承包人支付 2000 元/次/项的违约金。

（4）如发现承包人材料未按规定进行进场验收、送检、见证取样或按要求进行实体检测、留取试块、试件等，发包人有权要求承包人支付 5000 元/次/处的违约金。

（5）承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，不符合招标文件及合同约定的，发包人有权要求承包人支付 20000 元 /批次的违约金，且必须及时清场，否则，发包人有权要求承包人支付该种设备、材料价格的 20% 的违约金, 情节严重的，发包人有权单方面解除合同，有权追求由此造成的损失。

（6）如检查中发现的质量问题在以往检查中已被发现有类似问题， 发包人有权要求承包人按上述（1）-（5）违约金的两倍支付违约金。

（7）如承包人不能按时、按要求对质量问题进行整改的，发包人有权责令停工整顿，且每延期一 天发包人有权要求承包人支付 1000 元/ 处的违约金；延期超过 3 天的，发包人有权发函通报至承包人公司；延期超过 5 天的，发包人有权约谈承包人企业负责人。 如承包人拒不整改或整改后不能满足要求的， 发包人在通知承包人后，无需得到确认即可有权安排其他人进行整改，费用

可直接从工程款中扣除，且发包人另有权要求承包人支付 10 万元/次/处的违约金。

（8）如被发包人组织的第三方质量检查时通报批评，发包人有权要求承包人支付 10000-50000 元 /次的违约金；三次及三次以上被通报批评，发包人有权约谈承包人企业负责人， 且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（9）如被主管部门通报批评或被媒体曝光，发包人有权要求承包人支付 10000-100000 元/次的违约金，且发包人有权约谈承包人企业负责人，且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（10）工程每发生一起因承包人原因造成的质量事故，发承包人除接受政府相关部门处罚外，发包人有权要求承包人支付一定违约金，并承担由事故引发的一切后果。发生特别重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 50 万元/次；发生重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 20 万元/次；发生较大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 10 万元/次；发生一般事故，发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元/次。

（11）承包人对工程质量终身负责，出现重大质量事故，将按有关程序追究法律责任。在质保期内，如果发生质量缺陷，承包人应在接到口头或书面通知后 24 小时内到达现场，并应于 3 日内完成整改；发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，确保事态不扩大；如因承包人维修不及时造成损失的，由承包人承担，且发包人有权自行修理、更换或委托第三方修理、更换，修理、更换产生的费用从质保金中扣除，并有权要求承包人支付2000-50000 元/次违约金；质保金不足以支付的，承包人应另行承担。

4、 进度管理

（1）承包人必须服从发包人和监理人对各专业施工次序的安排，否则， 发包人有权要求承包人支付 2000～20000 元/次的违约金。

（2）承包人应严格按照总工期要求和报审的施工总进度计划、关键节点计划安排施工。为了确保进度计划的实施，承包人必须按招标文件要求编制工程总体关键节点计划，并严格按关键节点计划完成。按照服务期要求完成施工的，每延误一天对施工单位处以合同总价的万分之五的处罚，对拒不缴纳罚款的，可从工程款中相应扣除。

（3）承包人必须按招标文件的要求及投标文件承诺配置施工机械设备，未按投标文件配置或配置不到位，发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元/台，未经同意擅自调走的，发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元/台，情节严重的，违约金加倍。

（4）各种材料、设备必须按计划进场，充分满足进度计划需求，如因材料设备进场滞后对工程进度产生影响， 发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元／次，情节严重的，违约金加倍。

（5）承包人在工程符合验收条件应及时报请验收，无故拖延验收，自发包人催告后 7 日内不报请并组织参与验收的，应承担 2000 元/天的违约金；自发包人催告后 28 日内不报请并组织参与验收的，应承担 4000 元/天的违约金；自发包人催告后 56 日内仍不报请并组织参与验收的，发包人除有权按前述追究承包人的违约责任外，另有权要求承包人承担工程竣工审定金额 20%的违约金。5、其他管理

（1）严禁挂靠、转包或违法分包，若发现承包人挂靠、转包或未经备案擅自进行分包， 发包人有权要求承包人支付违约金 20000 元/次，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

（2）发包人有权增加或减少合同中的任何工作，或追加额外工作、有权取消合同中任何工作、有权改变合同中任何工作的质量标准或其他特性、有权改变工程的基线、标高、位置和尺寸、有权改变工程的时间安排或实施顺序，承包人必须立即配合办理相关变更手续，必须无条件立即执行，不得以此为理由延误施工，否则应视为违约，承包人应承担由此造成的一切损失，且发包人有权要求承包人支付违约金 20000 元/次，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

（3）所有变更需完善审批手续后方可实施，如承包人擅自进行施工，发包人有权不支付此部分工程费用，并有权要求承包人支付违约金 2 万元/次，如擅自取消部分工程不施工，发包人有权要求承包人按取消工程造价的两倍金额支付违约金，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

定义：

（1）货不对版：指所提供的材料的品牌与合同约定不符；

（2）偷工减料：指材料的规格、型号、产地等技术参数与合同约定不符；

（3）弄虚作假：指通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为；

（4）方案不符：指现场施工方案与发包人审批的方案不一致；

1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因出现下列情形的，发包人有权解除合同：

- 在开工通知发出后 30 日内，非因发包人原因不进场的；

- 关键岗位人员未经发包人同意擅自长期脱岗离岗不履行职务的（连续 1 个月考勤率不足 50%的）；

- 工期严重滞后（超过合同工期 50%及以上的）经催告后在合理期限内仍未采取有效措施的；

- 质量、安全行政主管部门现场检查中发现问题要求整改，拒不整改的或多次（3 次及以上）整改不到位的；

- 拖欠劳务人员工资，引起群体性事件的。

- （6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- （7）有证据证明承包人无能力继续履行义务的；

- （8）法律、法规规定或合同约定的其他情形。

- 施工过程中如承包人违约造成的合同解除，招标人只支付已完成工程量 50%的价款，并且履约保证金不予退还。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其 名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

（8）材料调差：施工期间材料价格不允许调整材料差价。

（9）安全生产：施工方采取严格的安全防护措施，严格执行操作规程，做好安全生产教育。承担由于自身原因造成的事故责任、机损、人身伤亡事故和因此而发生的费用，若给发包人造成损失，则应按合同约定给予赔偿。

（10）材料、设备供应：本工程所用材料全部由施工方提供，主要材料施工方在采购前必须将拟选定的厂家等情况报发包人，发包人同意后方可进行采购。

（11）环保要求：成交人需做好施工现场的扬尘治理工作。

（12）农民工工资要求：成交人需按照主管部门要求做好农民工工资管理工作。

6.工程量清单及最高投标限价的确认：由发包人编制的工程量清单，作为本次招标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前对发包人提供的工程量清单和施工图工程量进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负 3%之内不调整，若投标人没在规定的期限内提出异议，以投标人中标价所报价格作为合同价款结算依据；若经投标人核算清单项目工程量误差在正负 3% 之外或漏项、错项的，则投标人须在自取得招标文件 10 日内必须提供相应的工程量计算书，以 利发包人及时核对，并以发包人重新确定的清单工程量作为报价依据， 开工后工程量一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。 技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如没图示、或没表达明确的，且各投 标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。 开标后提出工程量清单中有错项、漏项、工程量偏差的视为已含在投标报价中，由此所产生的所有风险损失由中标单位自行承担。漏算工程量视为已含入其他工程项目的单价和合价之中，中标后不再重新计入；施工图标注不清楚部分，以设计单位解释为准。 发包人编制的工程量清单及最高投标限价中以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物 和服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人和发包人作为暂估价项目发包人。暂估价项目包括在总承包范围内，由承包人负责承担工期、质量和安全责任。 暂估价项目的工程量清单最高投标限价的编制须经发包人及业主确认后方可进行招标。

7.对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，投标人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出 3%以外的部分。如投标人未在招标文件规定的截止日期前对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差提出异议，或未对工程量清单与图纸不符的内容提出异议，则，投标单位中标后不得以任何理由提出索赔。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。 对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项 价格已经包括在其他项目中。

8 材料

8.1 材料要求：

主材采购须满足发包人及业主要求，须经发包人及业主确认方可进场，否则视为其违约，将不予退还其履约保证金。对于业主及发包人提出的参考品牌的材料及设备，承包人在采购、使用进场前须经业主及招标人确认。承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，必须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料品牌、质量须经发包人及业主或发包人及业主委托的相关部门和监理单位认可。如发包人及业主或发包人及业主委托的相关部门和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。 由此产生的一切费用由承包人负担。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。除发包人供材及实行暂定价的材料及设备以外，由承包人自行采购的非调差范围内的材料均按投标报价一次性包死，承包人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素。承包人使用的材料不得侵犯第三方知识产权，否则，给发包人造成的损失由承包人承担，损失范围包括但不限于向第三方支付的赔偿款、律师费、诉讼费、差旅费等相关费用。

9投标报价

9.1 本次招标所用所涉及到的所有材料（暂定价部分除外），均由投标人自行到市场考察，以合理的价格进行报价，中标后不得以亳州市信息价与市场价不一致等因素为由（亳州市信息价仅供参考）向建设单位提出调整要求。进场前，“三通一平”（电通、水通、路通、场地平整、临时围墙等）费用、地形整理、清苗费用、临时出入道口、施工用水和排水由投标人踏勘现场后，自行考虑，并包含在投标报价内，中标后不再调整。

9.2 对于后期因遇特殊情况导致无法施工，承包人应该提前勘察现场（自行勘察），充分考 虑其中风险，自行承担由于范围及其他原因导致的工期增加造成的损失。承包人已考虑到开工时 间的不确定性，并充分考虑到人工、材料设备、价格升降等各方面因素，中标后不得因此原因提出索赔。

9.3 投标报价时必须考虑不利气候条件等因素应采取的相关措施。此部分所需费用由投标人自行考虑并纳入投标报价，招标人不为此追加任何费用。

9.4 承包人须依法缴纳国家规定的各种税费（包括工程排污费、渣土运输等）。

10农民工工资管理

（1）施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，经监理单位审核后，报发包人等其他相关部门备案，并与亳州市建设领域农民工实名制登记及工资支付监管信息化平台联网进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。因未签订劳动合同而产生劳资纠纷的，由施工总承包单位具体负责协调解决。

（2） 施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，登录包括姓名、性别、身份证号码、工种、特殊工种证件号、联系方式等基本信息，并将用工管理台账保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。

（3） 施工总承包单位须在施工现场大门出入处设立面部识别门禁系统，对所有农民工出入施工场区进行考勤，考勤记录作为工资发放和解决劳资纠纷的依据；市政、管网等不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位等技术实施考勤管理。

（4）施工总承包、分包单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存 3 年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。 施工总承包、分包单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

（5） 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示建设单位、施工总承包单位、监理单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。在农民工生活区公示农民工工资投诉电话，包括业主代表、项目总监联系方式。

（6） 施工总承包单位须按月统计、结算、支付农民工工资，报经监理单位审核无误后，在施工现场、办公区、农民工生活区等醒目位置设立公示牌，将每月用工情况、工资结算、工资支付情况等信息予以公示，报发包人备案。

（7） 分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督管理。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

（8） 施工总承包单位将建设工程分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由施工总承包单位负责清偿；施工总承包单位允许其他单位和个人以施工总承包单位的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由施工总承包单位负责清偿。

（9）在检查时，如发现承包人未按照要求落实农民工工资管理相关措施的，视为违约。第一次发现的， 发包人有权要求承包人支付 2000 元违约金，且有权约谈承包人企业相关人员；第二次发现的， 发包人进行通报批评，发包人有权要求承包人支付 5000 元违约金，且有权约谈承包人企业相关人员；第三次发现的，函告承包人企业总部，发包人有权要求承包人支付 10000 元 违约金，且有权约谈承包人企业法定代表人或其授权委托代理人（公司副总以上级别）； 第四次发现的，上报至市、区建设行政主管部门及人力资源社会保障行政部门处理，且发包人有权要求承包人支付 20000 元违约金。

（10） 在项目实施过程中，尤其在元旦、春节、中秋节等特殊时段，对施工总承包单位自身原因引起农民工上访的，视为违约，发生 10 人（不含 10 人）以下上访的，发包人有权要求施工 总承包单位支付 5000 元/次违约金，且有权约谈承包人企业相关人员；发生 10 人（含 10 人）以 上上访的， 发包人有权要求承包人支付 10000 元/次违约金，且有权约谈承包人企业法定代表人或其授权委托代理人（公司副总以上级别）；发生 30 人（含 30 人）以上上访的，或虽然人数较 少，但上访事件不能及时妥善解决造成恶劣影响的，发包人有权要求承包人支付 20000 元/次违约金，并上报至市、区建设行政主管部门及人力资源社会保障行政部门处理。

11签订合同后，如发现项目经理在其他项目中仍有在建工程的，招标人有权单方面终止合同，不予退还其履约保证金，已实施的工程量不予支付工程价款，因此造成的损失由中标单位予以赔偿。

12.承包人应履行的其他义务：

①提供施工进度总计划、施工组织设计和材料（设备）进场计划、报表等资料。②施工场地清洁卫生的要求：本工程必须达到亳州市安全文明示范工地标准，发包人不另行支付费用。③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明并采取相应安全设施（如封闭护板、封闭围栏等），以保护公共安全，负责施工区域内的安全防护和因施工、进料等与周边发生纠纷所造成的经济损失和责任，负责夜间照明及场内外交口交通疏导，按市级安全文明示范工地的标准搞好施工现场管理，其费用由承包人承担。④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关施工场地交通、环保、环卫等相关手续由承包人办理，按亳州市有关规定办理并承担相应费用。⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担；工程交验合格后如属发包人委托承包人代管的由承包人负责，发包人承担相应费用。⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须负责清除工程范围内的所有地下障碍物，采取切实可靠的措施保护好各类地下管线和周围建筑物、构筑物的完整与安全，采取切实可靠的措施保护好施工场地附近环境，包括在本工程施工期间有可能开工的建设工程。对本工程可能造成的影响和所需要的相关配合。相关费用已包含在总价中。对由于承包人在施工过程造成的地下管线和各类建筑物、构筑物伤害，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。发包人按情节轻重，对承包人处于违约金书面通报。⑦双方约定承包人应做的其他工作：a、积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。b、承包人必须遵守当地的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进亳施工备案费用、排污管理费、噪声排放费、垃圾管理费等，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。c、节假日、环保要求、疫情防控、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的一切费用，施工单位报价时自行考虑。d、废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。e、承包人应独立做好上述以外的其他外部环境协调工作，发生费用自理。

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 投标人依据招标文件编制投标文件时，应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估， 并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整（除非合同另有约定）。

2.5 人工费工资标准应严格执行招标文件及相关规定。

2.6 措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及招标文件报价格式文件要求计算。

2.7 投标报价的币种为人民币。

3. 其他说明

投标人对投标报价如有需要说明的事项，请将说明材料与投标报价表一并报送。

4. 工程量清单

工程量清单及工程量清单编制说明详见附件。

第六章 图纸

1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见图纸 |  | 格式 dwg\jpg\pdf |  | 电子版 |

2. 图纸

详见附件。

第七章 技术标准和要求

一、执行国家现行相关技术规范。

二、其他要求。

第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥        ）的投标总报价（其中增值税税率：    ），工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、委托代理人2023年6月以来任意连续3个月的养老保险证明复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目负责人简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）其他资格审查资料

注：如有，按招标文件要求提供。

八、其他资料

第八章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。