附件1：采购需求

采购需求

一、工作内容：

1.本项目按照专业分包的方式进行分包，分包包括但不限于工作服务的租金、人员工资、管理费用、措施费、利润、规费、税金、质量、安全、工期、验收、安全文明施工、扬尘污染防治、包括场外运输费、场内运费、机械进出场费及安拆费、为自有人员和设备购买意外险等；

2.本项目14栋单体（其中洋房7层共4栋、洋房8层共3栋，商业2栋为3层和5层，洋房11层共3栋，使用12台物料提升机，洋房11层共3栋，高层2栋为23层和24层，使用2台施工升降机），承包范围包括且不仅限于施工升降机和物料提升机、配备16名操作人员（其中一台施工升降机配备两名操作人员，一台物料提升机配备12名操作人员，人员必须持证上岗且证件在有限期内）、专用配电箱、设备至配电室的供电电缆、楼层防护门及楼层呼叫器（含安装）、操作人员防护棚、设备构件进场基础处理、预埋件安装、施工升降机和物料提升机的安装、拆除、进退场、检测、验收、办理使用登记、过程中定期维保（需满足行业规范、监理单位、建设单位及当地主管部门的要求）、维修、大修、易损配件的定期更换、扶墙的安拆等；

3.操作工人上下班时间按照工人时间执行，加班费不再另行记取，综合考虑在报价内；

4.选用设备型号规格为：所有设备均为2022年01月01日后出厂设备，所有租赁设备的产权必须为投标方所拥有，要求设备性能良好，安全装置齐全有效，能保证施工需要。二、采购人要求

1、供应商应详细了解施工现场情况，供应商施工升降机和物料提升机应符合国家及地方相关监管部门要求并验收通过。发布成交通知书前，根据需要对拟成交人进行资格、履约能力进行考察，重点考察有关投标文件中的承诺能否落实。经考察合格者发成交通知书。签订固定单价合同（具体以实际租赁时间结算。租赁期限自施工升降机和物料提升机开始正常使用时开始计算，发包人通知退场之日计费结束）。

2、施工升降机和物料提升机工作时间：早6：30至晚6：30，根据工人上班时间进行适当调整；

3、过年期间、环保管控期间的停工及其他非发包人原因造成的停工，停工期间租赁费用不予计取。

4、无条件服从现场有关安全生产管理。

5、成交人提供的机械必须符合亳州市安监部门要求；

6、成交人进场前需向采购人提交相关企业资质证明、特种设备制造许可证、合格证、特种作业操作证等相关资料，且后续不断根据采购人要求，提供相关资料；

7、成交人需每半月对租赁设备进行维修保养及检查一次，相应时间节点为每月月中 15 号及月末最后一天；检查主要对机械的结构、连接部位、安全装置和机械垂直度进行全面检查，并实行检查人员负责制，经检查人员检查后签字确认，并交采购人备案；

8、施工升降机或物料提升机租赁 10 台及以上时，成交人需配备专职维修人员驻场；

9、驻场人员每周自检：成交人驻场维修保养人员需每周对施工现场在用设备实行全覆盖式自检；

10、机械安拆、顶升作业工作期间，不得影响采购人正常施工，否则采购人有权对成交人进行处罚；若发生上述情况，每延期1天，采购人按日租金的双倍进行处罚；

11、成交人应采取有效措施，防止机械噪声或环境污染；相关机械应定期进行噪音检测；

12、发生机械故障后，成交人应于 3 小时内到现场，组织抢修；因故障及维修保养等原因造成的机械停用，每台设备每次不得超过 6 小时，每台设备每月累计不得超过 24 小时；每台设备每月累计停用时间在 24~48h 的，按照日租金扣除相应费用；每台设备每月累计停用时间超过 48h 的，按照日租金 2 倍扣除相应费用，且采购人有权追究因此造成的损失；

13、施工升降机和物料提升机平台要求：梯笼门使用翻板式，翻板式梯笼门必须使用花纹钢板作为踏板，踏板两侧设置防护栏杆。