附件1：采购需求

采购需求

1.工程质量：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合工程量清单、施工图纸要求。具体要求详见（公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017。

2.所完成的工程量清单内容均指满足设计图纸要求技术标准和图纸工程数量表所列所有的施工项目。若成交人未按照图纸技术标准要求或数量表施工，采购人有权按照成交人清单价格扣除此项费用。

3.混凝土由采购人采购，超过完成合格工程量清单对应部分由成交人承担；其余材料、辅料及低值易耗品由成交人自行采购，其费用纳入报价。

4.成交人应配备满足项目施工要求的现场管理人员（包括但不限于现场负责人、施工员、安全员），其中专职安全员不少于1名。

5.成交人须配备洒水车1辆、工人2人，负责施工范围内日常保洁、道路清扫、洒水降尘、交通引导等工作，服从采购人现场管理（此项费用作为不可竞争费用单独计列，纳入总价，若成交人不服从管理或配备数量不足，采购人有权按市场价格采购并从中标价款中予以扣除）。

| 工程量清单-劳务分包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：Y084杜仲路延伸段升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 分项名称 |  | 数量 | 含税 单价 | 含税 总计 | 备注 |
| 1 | （101） 路基工程 | （LJ01）场地清理 |  | 2.455km |  | 235000.00元 |  |
|  |  | （LJ0101） 清理与掘除 | （LJ010101） 清除表土 | 736.4m3 |  |  | 含所有施工劳务、辅材、小型机械等 |
|  |  |  | （LJ010102） 伐树、挖根 | 900棵 |  |  |  |
|  |  | （LJ02） 路基挖方 | （LJ0201） 挖土方 | 2920m3 |  |  |  |
|  |  | （LJ03） 路基挖方 | （LJ0302） 借土方填筑 | 3432.5m3 |  |  | 含土方协调、外运、周转、存放等一切费用 |
|  |  |  | （LJ0307） 水泥土回填 | 957m3 |  |  |  |
|  |  | （LJ04）废方 |  | 2920m3 |  |  |  |
| 2 | （103） 路面工程 | （LM0102） 路面底基层(绑宽段) | （LM010202） 路面底基层(绑宽段) | 3510m2 |  | 298000.00元 | 含碎石及装运卸、整平、压实、降尘等一切费用 |
|  |  | （LM0103） 路面基层(绑宽段) | （LM010301） 20cmC20水泥砼基层 | 1250m2 |  |  | 除混凝土材料外所有施工劳务、拉杆、传力杆、、防裂贴、辅材、小型机械等 |
|  |  |  | （LM010302） 24cmC35水泥砼基层 | 2980m2 |  |  |  |
|  |  | （LM0104）自粘型SBS防裂贴、密封胶灌缝 | （LM010405） 自粘型SBS防裂贴 | 2810m2 |  |  |  |
|  |  |  | （LM010406） 密封胶灌缝 | 5620m |  |  |  |
|  |  | （LM0402）路肩 | （LM040201） 培路肩 | 1116.8m3 |  |  |  |
|  |  |  | （LM040202） 15cmC25水泥混凝土路肩硬化 | 136m3 |  |  |  |
|  |  |  | （LM040203） 10cm碎石找平路肩硬化 | 65m3 |  |  |  |
|  |  | （LM11） 地坪恢复 |  | 850m2 |  |  |  |
|  |  | （LM12） 老路面裂缝处理 |  | 200m2 |  |  | 含所有开挖、破除、清运、浇筑混凝土、植筋、防裂贴等劳务、辅材、小型机械 |
| 3 | （106） 交叉工程 | （1060102） 一般公路与公路平面交叉 |  | 6处 |  | 15000.00元 | 含破除、垃圾清运、浇筑混凝土 |
| 4 | （107） 交叉工程 | 安全、环保、文明施工等费用 |  | 1项 | 10000.00 元/项 | 10000.00元 | 如若成交人不服从管理，将按洒水车100元/天，工人150元/天/人进行扣除。此项费用作为不可竞争费用单独计列（本项费用不可更改），纳入总价。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 580000.00元 |  |
| 注：1.上述工程量清单内容均指满足设计图纸要求技术标准和图纸工程数量表所列所有的施工项目；2.结算时根据完成实际验收合格工作量进行结算；3.上述子项指导价格仅为参考，超出101、103、106、107每项总价的按无效标处理。（以上报价均含税3%） |  |  |  |  |  |  |  |