附件1：采购需求

采购需求

（1）材料进场前需提供合格证、检测证明等相关材料，材料需运至项目现场，并卸至项目部指定位置；

（2）材料的运费、装卸费等均包含在投标报价中；

（3）供货人运至现场的材料，需确保材料符合国标及图纸要求，如因材料不符合国标及图纸要求造成材料退场的，每次罚款1万元；

（4）材料进场前需先提供样品，后期材料需与样品一致，如发现弄虚作假，以次充好等现象，发现一次罚款1万元，三次及以上解除合同；

（5）招标人一般提前三天通知中标人供货，如因中标人原因未能按期供货，造成项目工期延误，误期赔偿费按照1万元/天。（特殊加工定制的材料除外）；

（6）工程量清单数量为预估数量，供货人按工程量清单数量供货，如发生货物剩余，由供货人回收，所产生的装卸运输费用由供货人承担，采购人按照实际用量进行结算；

（7）供应商需指定一名专人负责现场供货期间材料采购、运输、卸货等。