安徽省千香城市配送服务有限公司装饰装修工程

竞

价

文

件

项目编号：AHQX-2025-01号

采 购 人：安徽省千香城市配送服务有限公司

编制日期：2025年4月27日

目录

第一章 竞价公告.......................................................................1

第二章 供应商须知...................................................................5

第三章 合同条款及格式...........................................................9

第四章 采购需求.....................................................................10

第五章 响应文件格式.............................................................11

第一章 竞价公告

安徽省千香城市配送服务有限公司装饰装修工程竞价公告

安徽省千香城市配送服务有限公司装饰装修工程已具备采购条件，现对该项目进行公开竞价。

一、采购项目简介

（一）项目名称：安徽省千香城市配送服务有限公司装饰装修工程

（二）项目编号：AHQX-2025-01号

（三）采购人：安徽省千香城市配送服务有限公司

（四）资金落实情况：已落实

（五）起始价（含税9%）：大写：叁拾贰万伍仟玖佰捌拾捌元叁角叁分（小写：￥325988.33元），供应商根据附件工程量清单及图纸，按照固定总价报价。报价超出起始价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效响应处理；报价应包括为完成本采购项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用；不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

二、采购范围及相关要求

（一）采购范围：施工内容包括但不限于图纸、工程量清单标明的办公厂区装饰装修工程，以及后期可能发生的设计变更、工程联系单、采购人要求等所有工作内容。具体完成工程量以采购人验收合格工程量为准。供应商响应前应认真查阅施工图纸，并踏勘现场了解情况，响应时我方认为供应商已充分了解工程概况及工作范围。

（二）计划工期：自合同签订之日起10日历天内完成全部施工内容。

（三）建设地点：亳州市高新区古井大道与合欢路交叉口。

（四）质量要求：满足国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合附件图纸、工程量清单及采购人要求。

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证；

- （三）供应商（含分公司，不含子公司）不得存在下列情形之一。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- （4）供应商在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业项目过程中被记入“黑名单”的。

（三）本次采购不接受联合体。

四、竞价文件的获取及资格审查程序

- （一）竞价文件的获取

- 凡有意参加竞价者，请于竞价开始时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子采购文件及其他附件。

- （二）资格审查程序

- 供应商应于2025年4月29日17时00分前，按照竞价文件要求制作完成响应文件并递交予采购人工作人员，以完成项目报名及资格审查程序。逾期递交响应文件的，将不予受理。采购人工作人员审核完成后，现场告知供应商代表资格审查结果。

- 资格审查联系人：王经理，联系电话：17755998868，响应文件递交地址：亳州市高新区古井大道与合欢路交叉口。

五、竞价时间与地点

（一）竞价开始时间：2025年4月30日9时00分（北京时间）。

（二）竞价地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）。

六、竞价规则

（一）起始价：325988.33元。

（二）报价梯度：2000元，供应商需按此数值的正整数倍降价出价，否则视为当前轮次报价无效。

（三）成交规则：竞价开始后，供应商根据现场工作人员的提示，按轮次进行报价。供应商每轮次仅有1次报价机会，限时3分钟内提交。逾期未提交的，视为供应商放弃本轮次报价机会，但不影响供应商参与后续轮次的竞价。

供应商竞价的首次报价不得高于竞价起始价，之后每轮的报价不得高于或等于之前轮次的最低报价。

供应商每轮报价结束后，现场工作人员向所有参加竞价的供应商实时宣读报价情况，并进行记录。

若当前轮次无人提交报价，则上一轮次的报价最低者为本次项目竞价的成交供应商，并按照价格由低到高进行排序；

若当前轮次出现2个或2个以上的相同最低报价，且下一轮次无人再提交报价，则现场采取抽签的方式决出成交供应商，并按照价格由低到高进行排序。

（四）其他规则或要求：本次竞价采取线下组织的方式进行，供应商代表需持身份证及授权委托书参加竞价会议。

七、保证金

（一）竞价保证金

本次项目不要求供应商递交竞价保证金。

（二）履约保证金

本次项目不要求成交人提交履约保证金。

八、联系方式

采 购 人：安徽省千香城市配送服务有限公司

地    址：亳州市高新区古井大道与合欢路交叉口

联 系 人：王经理

电    话：17755998868

安徽省千香城市配送服务有限公司

2025年4月27日

第二章 供应商须知

一、说明

1.采购方式

本项目竞价采购方式。

竞价采购是指采购人对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时限多次递交的竞争性报价进行排序，并确定成交供应商的采购方式。

2.竞价相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用。无论竞价的结果如何，或项目因故取消，采购人和采购平台对上述费用不承担任何责任和义务。

3.保密

参与竞价活动的各方应对竞价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字

竞价响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

二、竞价文件

5.竞价文件的组成

供应商应检查竞价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其他资料。如果供应商没有按照竞价文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞价文件在各方面作出实质性响应，可能导致其竞价被拒绝，该风险由供应商承担。

6.竞价文件的澄清

6.1供应商要求对竞价文件进行澄清的，应以书面或扫描电邮方式通知采购人/采购平台。对前附表规定的时间以前收到的对竞价文件的澄清要求，采购人/采购平台予以答复。供应商应当在竞价截止时间之前自行查看，如有遗漏，供应商自行承担责任。

6.2供应商要求对竞价文件的澄清必须在供应商须知前附表规定的时间内提出。采购人/采购平台有权不接收逾期提出的异议。

7.竞价文件的修改

7.1采购人或采购平台可以因任何原因，在竞价截止期前对竞价文件进行修改，并通知所有获取竞价文件的供应商。

7.2竞价文件的修改内容将作为竞价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当竞价文件的答疑、澄清、变更、通知或补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的书面文件为准。供应商应主动查询。采购人/采购平台不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

7.3竞价文件的修改应考虑给予供应商合理的时间制作相应的响应文件。采购人/采购平台可酌情延长竞价截止日期，并通知竞价文件获取人。

8.竞价担保

8.1 未按照竞价文件的规定提交竞价担保的，其竞价将被否决。

8.2供应商以现金方式提交的竞价担保将一律按电汇或转账方式退还至供应商单位账户，不退至个人，不退纸币。

8.3下列任何情况发生时，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在竞价有效期内撤销其报价；

（2）成交人未能在规定的时间内签署合同；

（3）未能在规定的时间内提供履约担保；

（4）供应商在竞价活动中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

三、竞价

9.竞价时间和地点

9.1 采购平台在供应商须知前附表规定的时间和地点公开竞价。出席竞价活动的供应商的授权代表携带身份证明，签名报到以证明其出席。在竞价活动结束前，未得到采购人或采购平台的允许，供应商授权代表原则上不得离开竞价现场。

10.异议

10.1如对竞价文件内容有异议，请在《供应商须知》前附表规定的时间前提出。采购人及代理机构有权不接受逾期提出的异议。

10.2对竞价环节有异议的，供应商须在开评审现场提出。相关环节结束后，采购人及采购平台将不接收对该环节提出的异议。

10.3供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在公示期内，由供应商授权代表或法定代表人（单位负责人）附身份证明材料，以书面形式向采购人或采购平台在规定的异议期内提出异议，逾期不予受理。

10.4 异议函内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

10.5有以下情形之一的，视为无效异议：

（1）未按规定时间或规定方式提交异议的；

（2）异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

（3）其他不符合异议程序和有关规定的。

10.6异议人有下列情形之一的，属于虚假、恶意异议，采购人和采购平台将驳回异议，将其列入不良行为记录名单，限制或拒绝其参加采购人和采购平台组织的采购活动，并视情况上报采购人采购主管部门或单位（包括采购人内部主管采购的部门、采购人的上级单位或主管采购的其他机构）：

（1）一年内三次及以上异议均查无实据的；

（2）捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料异议的；

（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

四、成交人确定

11.审查确认

11.1成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前按照竞价文件规定的标准和方法审查确认。

11.2如审查第一成交候选人不符合成交条件，采购人有权取消其成交资格，重新组织竞价活动按照排名依次审查确认其他成交候选人。

12.确定成交人的标准

按照竞价公告/邀请书六、竞价规则（三）成交规则推荐成交候选人或确定成交人。

13.采购人的权利

采购人在成交通知发出之前的任何时候，有取消本次竞价或宣布竞价无效或拒绝所有竞价的权利，对因此而受影响的供应商不承担任何责任，也没有义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

14.成交通知书

在竞价有效期满之前，采购人向成交人发出成交通知书。成交通知书将构成合同的一部分。

五、合同的签署

15.合同的签署

15.1成交人应按法律法规及竞价文件规定的时间与采购人签订合同。

15.2采购双方必须严格按照竞价文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与竞价文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同实质性内容引起的问题，由双方通过其他法律途径解决，采购平台对此不承担责任，合同风险由双方自行承担。

16.履约担保

16.1成交人须按照供应商须知前附表中的规定提交履约担保。

16.2采购人与成交人签订书面合同后，采购平台将通知所有未成交的供应商，并退还其竞价担保。

16.3如果成交人没有遵守本章15.1、15.2的规定，或出现法律法规规定的其他不符合成交条件的情形的，采购人有权取消其成交资格、不予还其提交的竞价担保。在此情况下，采购人可以确定下一个综合排名最高的供应商为成交人并授予其合同，或重新采购。

17.解释权

本次竞价采购活动的最终解释权归采购人所有。

第三章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省千香城市配送服务有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 工程施工完成并经采购人验收合格后，采购人向成交人支付实际合同价款的97%，余款3% 待工程质量缺陷责任期满无质量问题（或质量问题已解决后）无息付清。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 其他要求 | 工程质量缺陷责任期自采购人验收合格之日起1年。 |

说明：合同具体条款由采购人在成交人在不违背竞价文件内容的条件下友好协商签订。

第四章 采购需求

1.详见附件图纸、工程量清单。

2.成交单价在附件造价清单单价的基础上，按照“成交总价与造价清单总价的比值”同比例下浮。

第五章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

项目编号：

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年       月       日

目    录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 法定代表人身份证明 |  |
| 二 | 授权委托书 |  |
| 三 | 承诺函 |  |
| 四 | 资格审查资料 |  |

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改竞价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、承诺书（格式附后）

承诺书

我单位自愿参加该项目的竞价采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交人，将保证服务质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务工作，并认真履行合同约定的后续服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺，在参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位竞价、成交或正在实施项目的资格，自愿放弃索要竞价保证金的权利，接受不予退还响应保证金（或履约保证金）以及拒绝我单位在一定时期内进入采购人和亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：     年   月   日

四、资格审查资料

竞价文件要求或供应商认为有必要提供的资料。（如：营业执照、资格证书、业绩等）

注：

1.提供供应商营业执照的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

2.提供供应商建筑业企业资质证书的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

3.提供供应商安全生产许可证的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

4.提供供应商信用中国证明材料的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章。