亳州逸合府一期施工总承包项目烟道采购及安装工程询价公告

一、采购条件

（一）项目名称：亳州逸合府一期施工总承包项目烟道采购及安装工程

（二）项目编号：AHTKJS-2025-25号

（三）资金来源：企业自筹

（四）采购人：安徽通康建设工程有限公司

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：亳州逸合府一期施工项目位于亳州市谯城区利辛路北侧、庄周路东侧、和平西路南侧、华佗大道西侧，本项目总建筑面积约180680平方米，总造价约3.94亿元，总用地面积为87944.71㎡（131.92亩），施工内容包含场区内建筑单体29栋，其中：17栋住宅（5栋17层，2栋15层，10栋10层），3栋设备房（地上1层）、6栋商铺、1栋幼儿园以及2栋门房。

（二）采购范围：按照设计图纸要求，烟道及无动力成品风帽，具体详见图纸及清单。

（三）计划工期：自采购人下达开工指令之日起60日历天。

（四）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

（五）最高限价（含税，3%）：158800元， 供应商根据工程量清单，按固定单价报价。报价超出限价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效报价处理。除国家规定的税费外，报价应包括供货所需的全部费用，其他未尽事宜应统一考虑在报价内，成交后单价不予调整，最终结算价款以实际施工审计合格实际数量为准。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目货物供应的能力；

- （二）业绩要求：提供2021年至今企业类似项目业绩1个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：单项合同金额不低于10万元的烟道供货及安装业绩；

- 注：提供业绩合同的复印件或扫描件加盖单位公章装订入响应文件中。

- （三）供应商（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （四）供应商如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次采购采购活动；

（五）本次采购不接受联合体。

四、保证金

（一）响应保证金

1.是否要求递交响应保证金：    不要求       要求☑

2.响应保证金的形式：银行汇款或转账

3.响应保证金的金额：3100.00元

4.收取响应保证金的账号信息：

开户名称：安徽通康建设工程有限公司

开户银行：交通银行亳州分行营业部

银行账户：573240000018880036647

5.其他要求：

响应保证金必须在响应截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“AHTKJS-2025-25号保证金”，否则，责任自负。

响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。

6.响应保证金的退还（本金无息）：

（1）采购不成功（或开标现场拒收响应文件）的，10个工作日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（2）确定成交人后，未成交人的响应保证金在10个工作日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（二）履约保证金

1.是否要求成交人提交履约保证金：  不要求   要求

2.履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后30日内从其基本账户开户行银行汇款。

3.履约担保的金额：同响应保证金

4.履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工期满且无质量问题（或质量问题已解决）退还全部履约保证金（本金无息）。

五、合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 无预付款，货到现场经相关检测验收合格且安装完成后，每月20日前进行工程价款结算，次月月底前支付上月结算价款的80%;合同采购供货及安装结束并经验收合格后，3个月内支付至结算价款的100%(无息)。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 采购人要求 | 1、本项目专业分包采用包工、包料、包相关材料检测、包工具、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包风险、包通过相关部门验收并出具验收合格意见书等一切工程内容及相关工作内容。 2、准备工作：包括相关资料的准备，包括人员、主材、机械准备等。 3、工作内容：包括但不限于烟道、无动力成品风帽等材料及安装；无动力风帽均供应商配套设置，符合设计要求，具体详见施工图纸及清单。 4、所有材料需经建设单位、监理单位、总包单位三方共同认可，确认后方可采购进场。 5.成交人必须按相关规定办理人身意外伤害险，办理本款保险的一切费用均由供应商承担，不单独计量。 6、因建设单位原因出现停工、停建、变更等情况造成承包范围增减，采购人不承担任何责任。采购人有权对成交人施工范围做出调整。 7、成交人必须负责所在施工区域的文明施工及安全保护措施。 8、成交人应充分熟悉当地环保等相关政策，成交人在响应报价过程中应充分考虑一切可能存在的风险，相关费用已包含在响应报价中。 9、项目在实施过程中采购人会不定期对项目安全文明施工进行评审、验收，成交人对施工过程中存在问题进行整改，拒不整改的，由采购人派人员进行整改，费用从成交人工程款中扣除。 10、满足主管部门、建设单位、发包人的其他安全相关管理制度。 11、供应商应完成的工作包括图纸和答疑（包含采购人及建设单位答疑）所包含的所有明示内容，包括不限于承包范围、工程规范、措施费报价说明等合同约定的所有工作内容。 14、成交人要配合其他专业分包施工，此部分费用供应商须综合考虑入响应报价中。 15、成交人需提供项目负责人一名。 |

说明：具体合同条款及格式由采购人与成交人在不违背询价公告和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

六、成交原则

本次询价采用最低评审价法确定成交人。

采购人将从供应商中，选择一家能够满足询价公告的实质性要求，并且报价最低的为成交人，但报价为可能影响合同履行的异常低价的除外。报价相同时，由采购人委托的询价小组自行确定成交人。

七、响应文件的递交

（一）响应文件递交截止时间：2025年5月8日16时00分（北京时间）；

（二）响应文件送达地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼，请联系采购平台工作人员签收）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价公告要求密封的响应文件，采购人将予以拒收；

（四）本次采购允许供应商以邮寄方式递交响应文件。

邮寄地址：亳州市谯城区药都大道1289号(亳州交控集团15楼);联系人：李工;联系电话：18906343943；

建议供应商在邮寄前使用透明胶带对响应文件密封袋进行二次密封，如因响应文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合采购文件密封要求而被采购平台拒收，其风险由供应商自行承担。

八、联系方式

采 购 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市谯城区汽车南站西侧

联 系 人：李经理

电    话：15955497321

采购平台：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市谯城区汽车南站西侧三楼法务部

联 系 人：李工

电    话：18906343943

(工作日8:00-12:00，14:30-17:30)‬‬

安徽通康建设工程有限公司

2025年4月28日