亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程

询

比

文

件

项目编号：BZZC-2025- 016 号

采购人： 亳州通恒置业有限公司

编制日期： 2025 年 10月 23 日

目录

第一章 询比公告.......................................................................1

第二章 供应商须知...................................................................4

第三章 评审办法(综合评估法）.............................................16

第四章 合同条款及格式.........................................................22

第五章 采购需求.....................................................................23

第六章 响应文件格式.............................................................24

第一章 询比公告

亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程 询比公告

亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程已具备采购条件，现对该项目进行公开询比。

一、采购项目简介

（一）项目名称： 亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程

（二）项目编号： BZZC-2025-016

（三）采购人：亳州通恒置业有限公司

（四）资金落实情况： 企业自筹

（五）最高限价（含税9%）：  499475.83元 ，按固定总价报价。响应报价中含清单编制费用（清单编制2000元，由成交单位支付给清单编制单位），此项费用不单独列项，供应商应综合考虑。报价超出限价或低于成本价的，按无效报价处理；报价应包括为完成本项目采购范围内各阶段工作内容所需的全部费用，成交后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

二、采购范围及相关要求

（一）采购范围： 亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程。具体施工内容详见施工图纸、工程量清单、物料表及采购人要求等。房号自东向西分别为01/02/03/04户。

（二）计划工期： 自合同签订之日起40日历天。

（三）建设地点： 亳州市华佗大道与利辛路交叉口。

（四）质量要求： 符合国家、地方、行业现行相关规范，满足采购人要求。

三、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）资质要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（三）主要人员要求：项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全考核合格证书B证；

（四）业绩要求：提供2022年1月1日至今类似项目业绩2个。类似项目业绩指：单个合同金额达50万元及以上的类似项目样板间装饰装修施工工程业绩（以合同签订时间为准）；

注：提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）等复印件或扫描件装订入响应文件中。

- （五）信用要求：供应商（含分公司，不含子公司）不得存在下列情形之一。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- （4）供应商在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业项目过程中被记入“黑名单”。

备注：信用情况请供应商自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）将查询结果等相关资料复印件或扫描件装订入响应文件中。

- 本次不接受联合体。

- 本项目委托代理人必须是供应商正式人员，须提供供应商为其缴纳的2024年8月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效响应处理。

四、询比文件的获取

- 凡有意参加者，请于响应文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）自行下载电子采购文件及其他附件。

五、响应文件的递交与开启

（一）开启时间（响应文件递交的截止时间）： 2025  年  10 月 31  日  9 时 00  分（北京时间）；

（二）响应文件递交地点：亳州市交通资产管理有限责任公司6楼西侧评标室（酒城大道与神农大道交叉口西北角金融商务中心2号楼6楼）；

（三）响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人递交，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

（四）本次采购活动不允许供应商以邮寄方式递交响应文件。

六、响应担保

本项目响应保证金：   5000 （人民币），缴纳方式详见询比文件。

七、联系方式

采 购 人： 亳州通恒置业有限公司

地    址： 高铁南站金融商务中心2号楼

联 系 人： 李工  孙工

电    话： 0558-5998967

采购平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：高铁南站金融商务中心2号楼

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035（工作日8:00-12:00，14:30-17:30）

亳州通恒置业有限公司

2025 年 10月 23 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 询比采购 |
| 2 | 供应商资格要求 | 详见询比公告。 |
| 3 | 采购人 | 详见询比公告。 |
| 4 | 项目名称 | 详见询比公告。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见询比公告。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 7 | 分包 | 不允许 允许，分包要求： |
| 8 | 构成询比文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 9 | 供应商提出问题的截止时间 | 2025 年 10 月 27 日前，供应商应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如对询比文件有任何疑问，应及时与采购人联系，递交纸质材料，要求采购人对询比文件予以澄清。否则，供应商无权再因询比文件等与本次询比活动有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 10 | 采购人澄清的时间 | 响应文件开启截止时间前，询比文件的澄清、修改、补充等将由采购人或采购代理平台按照采购文件发布途径统一发出。 |
| 11 | 供应商确认收到询比文件澄清时间 | 询比文件的澄清、修改、补充等在采购人或采购代理平台发出的时间，视为供应商确认收到询比文件澄清的时间。 |
| 12 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）。 |
| 13 | 增值税税金的计算方法 | 详见第一章询比公告。 |
| 14 | 最高限价或其计算方法 | 详见第一章询比公告。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 16 | 响应保证金 | 是否要求递交响应保证金 不需要 需 要☑ 响应保证金的形式：银行汇款或转账 响应保证金的金额： 5000元 收取响应保证金的账号信息： 开户名称：亳州通恒置业有限公司 开户银行：建行亳州市分行 银行账号：34050188860800002404 提示：汇款时注意“亳（音bó）州”二字，请勿打错成“毫（háo）州”。 其他要求： 响应保证金必须在响应文件递交截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZZC-2025- 016号保证金”，否则，责任自负。 响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 响应保证金的退还（本金无息）： （1）询比不成功（或开启现场拒收响应文件）的，10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 （2）成交候选人公示期满且确定成交人后，未成交人的响应保证金在10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商公章（鲜章），不得使用其他如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 18 | 响应文件副本份数 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位印章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 开启地址：亳州市交通资产管理有限责任公司6楼西侧开标室（酒城大道与神农大道交叉口西北角金融商务中心2号楼6楼） 采购人：亳州通恒置业有限公司 亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程 响应文件 项目编号：BZZC-2025- 016 号 在 2025 年 10 月 31 日 9 时 00 分前不得开启 |
| 20 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 21 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 22 | 开启程序 | 密封情况检查：由供应商代表或采购平台工作人员检查确认。 开启顺序：按签到正顺序开启。 |
| 23 | 供应商不足3家时，是否转换采购方式 | 不转换 转换 |
| 24 | 评审委员会 | 构成：3人以上单数（含3人）。 组建：按有关规定组建。 |
| 25 | 是否授权询价小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名。 |
| 26 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）网站上发布。 公示期限：不少于3日 |
| 27 | 成交结果异议提出时间 | 成交结果公示期内提出 |
| 28 | 异议渠道 | 联系人：亳州市交通资产管理有限责任公司 李工、孙工 联系方式： 0558-5998967 地址： 酒城大道与神农大道交叉口西北角金融商务中心2号楼6楼 其他： 供应商或其他利害关系人应按照询比文件规定的程序提出异议，否则视为无效异议，不予受理。 |
| 29 | 履约担保 | 是否要求成交人提交履约保证金： 不要求 要求 采购人银行账户： 开户名称：亳州通恒置业有限公司 开户银行：建行亳州市分行 银行账号：34050188860800002404 履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额： 40000 元 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 |  |
| 31 | 电子询比采购 | 否 |
| 32 | 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告/邀请书、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：

一、说明

1.合格供应商

1.1凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的获得法人均为合格供应商。

1.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本次询比活动：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本询比项目的其他供应商为同一个法定代表人（单位负责人）；

（3）与本询比项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本询比项目的采购平台；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）法律法规或供应商须知前附表及询比公告规定的其他情形。

2.费用承担

供应商应承担所有与准备和参加本次询比采购活动有关的费用。无论结果如何，或项目因故取消，采购人和采购平台对上述费用不承担任何责任和义务。

3.保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字

询比响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

二、询比文件

5.询比文件的组成

供应商应检查询比文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其他资料。如果供应商没有按照询比文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致其响应被拒绝，该风险由供应商承担。

6.询比文件的澄清

6.1供应商要求对询比文件进行澄清的，应以书面或扫描电邮方式通知采购人/采购平台。对前附表规定的时间以前收到的对询比文件的澄清要求，采购人/采购平台予以答复。供应商应当在响应截止时间之前自行查看，如有遗漏，供应商自行承担责任。

6.2供应商要求对询比文件的澄清必须在供应商须知前附表规定的时间内提出。采购人/采购平台有权不接收逾期提出的异议。

7.询比文件的修改

7.1采购人或采购平台可以因任何原因，在响应文件递交截止期前对询比文件进行修改，并通知所有获取询比文件的供应商。

7.2询比文件的修改内容将作为询比文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当询比文件的答疑、澄清、变更、通知或补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的书面文件为准。供应商应主动查询。采购人/采购平台不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

7.3询比文件的修改应考虑给予供应商合理的时间制作相应的响应文件。采购人/采购平台可酌情延长响应文件递交截止日期，并通知询比文件获取人。

三、响应文件

8.响应文件的构成

8.1响应文件的构成：供应商应按照响应文件格式的要求装订并连续编写页码，认真按照格式填写全部内容。

注：响应文件如未按照本条要求提供相应材料可能导致其响应被否决。

8.2如供应商无详细说明对询比文件的商务和技术不响应或者没有填写商务技术偏离表，则视为供应商默认响应询比文件的商务和技术全部要求。

8.3所提供的全部文件应是真实的、可靠的、在有效期内的。如经审查有行为的，视其响应无效并不予退还响应担保。

8.4不接受电话、传真等形式的响应，响应文件不退回。

9.响应价格

9.1响应报价为签订合同总价，如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商不接受此种修正，评审委员会有权否决其响应（免费赠送部分除外）。

9.2供应商应按照询比文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如响应作出商务和技术的偏离，应在相应偏离表中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。不提供商务和技术偏离表的，视为全部满足本询比文件的要求。

9.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

9.4最低报价不能作为成交的保证。

10.响应担保

10.1 供应商应按照询比文件的相关规定提交响应担保，并作为其响应文件的组成部分。

10.2 供应商以现金方式提交响应担保的，须从供应商本单位账户汇出，不接受其他单位或个人代缴的响应担保。

10.3 未按照询比文件的规定提交响应担保的，其响应将被否决。

10.4供应商以现金方式提交的响应担保将一律按电汇或转账方式退还至供应商单位账户，不退至个人，不退纸币。

10.5下列任何情况发生时，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销其响应；

（2）成交人未能在规定的时间内签署合同；

（3）未能在规定的时间内提供履约担保；

（4）供应商在响应文件中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

四、响应文件的提交

11.响应文件的密封和标识

11.1响应文件正本和所有的副本须密封装在包装中。若项目分包，供应商参加多个包号响应的，响应文件按包号分别密封和标示。

11.2如果包装未按规定标记并密封，采购人或采购平台将不承担错放或提前启封的责任。

12.提交响应文件的截止日期

12.1响应文件应于规定的响应文件递交截止日期之前送达规定的地点。

12.2采购人和采购平台可以依照法律规定延长响应文件递交截止期。在此情况下采购平台和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

12.3采购人和采购平台将拒绝并退回在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

13.响应文件的修改与撤回

13.1供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购平台。在响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤销其响应文件。

13.2从响应文件递交截止期至响应文件有效期结束为止，供应商不得撤销其响应文件，否则将不予退还其响应担保。

五、开启

14.开启（或开启响应文件）时间和地点

14.1采购平台在供应商须知前附表规定的时间和地点公开开启。出席开启仪式的供应商的授权代表携带身份证明，签名报到以证明其出席。在评审结束前，未得到采购人或采购平台的允许，供应商授权代表原则上不得离开开启现场。

14.2在开启时，采购平台宣读供应商名称、响应价格，以及采购平台认为合适的其他内容。开启结束后，所有被开封唱标的响应文件，均提交评审委员会评审。

15.开启程序

15.1评审由依照有关规定组建的评审委员会负责。评审委员会将按照询比文件确定的方法进行评审。在详细评审之前，评审委员会将判定每个响应文件是否完整以及是否实质性响应了询比文件的要求。

15.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

（3）曾因在询比、评审以及其他与询比响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与供应商有其他利害关系。

15.3评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，更换后的评审委员会成员重新进行评审。

15.4评审委员会对响应文件响应性的判定基于响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，无论何种原因，即使供应商开启时携带了材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评审委员会可视为其未提供。

15.5如果响应没有实质性响应询比文件的要求，其响应将被否决。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质性响应的响应。如现有下列情形之一的，其响应将被否决：

（1）供应商未提交响应担保或提交的担保不符合询比文件要求的：

（2）资格和资质证明文件不全的或不满足询比文件的资格要求的：

（3）响应有效期不足的；

（4）响应文件商务和技术条款有重大偏离的；

（5）未提供询比文件要求的相关评审材料或格式文件造成重大影响无法审查的；

（6）响应文件提供虚假材料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，而供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评审委员会认定该供应商以影响履约的异常价格进行报价竞标的；

（9）不符合询比文件中规定的其他实质性要求的；

（10）在评审过程中，评审委员会发现供应商以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；

（11）法律法规规定的其他否决响应的情形。

15.6评审委员会只对在初审中确定为实质性响应的响应文件进行进一步的详细评审。

15.7出现下列情况之一时，评审委员会有权宣布废标：

（1）有效供应商数量不足，导致本次询比缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委评审后一致认定应予废标的。

15.8询比文件中如明确标明需要携带各项资质证书、获奖证书、证明文件、合同成交通知书等材料原件以备评审委员会查验的，供应商须将相关原件单独用一个密封袋封装，注明“原件”和“供应商全称”字样并列明清单备查。相关原件返还时，供应商应当场清点，事后提出相关异议的，概不受理。

16.响应文件的澄清

16.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

16.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容

17.响应文件的详细评审

17.1在初步评审中，若评审委员会成员对同一供应商的评审结论不一致的，按照少数服从多数原则确定最终初步评审结论。评审委员会只对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

17.2供应商响应报价修正。由评审委员会根据询比文件的要求，以询比文件规定的询比范围为基准，对各供应商的报价内容和范围进行核定，以确定其报价总价的合理性和有效性，并调整到同一可比基准。检查和评审承诺服务范围完整性，供应商缺报、漏报项的，将以其他供应商所报该项目的最高价增加该供应商的评审价。该评审价仅为评审比较之用，供应商的响应价仍然不变。若供应商提供了超过询比文件要求的功能、部件或服务，不予核减。评审后的报价总价作为价格评审的依据。

17.3响应文件报价出现前后不一致的，除供应商须知前附表另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照有利于非过错方的公平公正原则进行修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被否决。

17.4供应商不足3家处理预案。

响应文件提交截止时间后供应商不足3家的，采购人可以因竞争性不足宣布流标，或在征得现场供应商同意下转为其他采购方式。

18.与采购人和采购平台的接触

18.1除按评审委员会要求的澄清外，从开启到签署合同期间，供应商不得就与其响应有关的任何事项与采购平台、采购人和评审委员会联系。

18.2供应商试图对采购平台、采购人和评审委员会的评审、确定成交人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。

18.3 异议

18.3.1如对询比文件内容有异议，请在《供应商须知》前附表规定的时间前提出。采购人及代理机构有权不接受逾期提出的异议。

18.3.2对开启环节有异议的，供应商须在开评审现场提出。相关环节结束后，采购人及采购平台将不接收对该环节提出的异议。

18.3.3各供应商的各项评审内容、分项得分和总分均属于需保密的评审过程内容，采购人和采购平台无义务向各供应商公布。

18.3.4供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在公示期内，由供应商授权代表或法定代表人（单位负责人）附身份证明材料，以书面形式向采购人或采购平台在规定的异议期内提出异议，逾期不予受理。

18.3.5 异议函内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

18.3.6有以下情形之一的，视为无效异议：

（1）未按规定时间或规定方式提交异议的；

（2）异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

（3）其他不符合异议程序和有关规定的。

18.3.7异议人有下列情形之一的，属于虚假、恶意异议，采购人和采购平台将驳回异议，将其列入不良行为记录名单，限制或拒绝其参加采购人和采购平台组织的采购活动，并视情况上报采购人采购主管部门或单位（包括采购人内部主管采购的部门、采购人的上级单位或主管采购的其他机构）：

（1）一年内三次及以上异议均查无实据的；

（2）捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料异议的；

（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

六、成交人确定

19.审查确认

19.1成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前由原评审委员会按照询比文件规定的标准和方法审查确认。

19.2如审查第一成交候选人不符合成交条件，采购人有权取消其成交资格，重新组织询比活动或者委托评审委员会按照排名依次审查确认其他成交候选人。

20.确定成交人的标准

评审委员会将根据询比文件确定的评分办法及评审标准对所有响应文件进行相同程序的评审和比较，并根据评审结果推荐1~3名成交候选人，且标明排序。

21.采购人的权利

采购人在成交通知发出之前的任何时候，有取消本次询比或宣布响应无效或拒绝所有响应的权利，对因此而受影响的供应商不承担任何责任，也没有义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

22.成交通知书

在响应有效期满之前，采购人向成交人发出成交通知书。成交通知书将构成合同的一部分。

七、合同的签署

23.合同的签署

23.1成交人应按法律法规及询比文件规定的时间与采购人签订合同。

23.2采购双方必须严格按照询比文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与询比文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同实质性内容引起的问题，由双方通过其他法律途径解决，采购平台对此不承担责任，合同风险由双方自行承担。

24.履约担保

24.1成交人须按照供应商须知前附表中的规定提交履约担保。

24.2采购人与成交人签订书面合同后，采购平台将通知所有未成交的供应商，并退还其响应担保。

24.3如果成交人没有遵守本章 23.1、24.1的规定，或出现法律法规规定的其他不符合成交条件的情形的，采购人有权取消其成交资格、不予退还其提交的响应担保。在此情况下，采购人可以确定下一个综合排名最高的供应商为成交人并授予其合同，或重新采购。

25.解释权

本询比文件的最终解释权归采购人所有。

第三章 评审办法

本次评审采用综合评估法，根据项目询比文件要求，实行初审和复审。

评审程序：

（一）项目开启结束后，评审委员会应当对供应商进行资格性和符合性审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效响应处理。

《资格性和符合性审查表》如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合法有效的“多证合一”证件 |
| 2 | 资质证书 | 符合询比文件要求 |
| 3 | 业绩要求 | 符合询比文件要求 |
| 4 | 人员要求 | 符合询比文件要求 |
| 5 | 其他资格要求 | 符合询比文件中供应商其他资格要求，如信用要求等。 |
| 6 | 报价函 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 7 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 符合询比文件要求（格式附后），若法定代表人本人参与，不需提供授权委托书；若被授权人（代理人）参与，须同时提供法定代表人身份证明。 |
| 8 | 响应保证金 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 9 | 承诺书 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 10 | 响应文件其他内容 | 响应询比文件的实质性要求，包括报价、服务时间、质量标准、方案、质保期及售后服务措施等。 |

注：1.资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等，原件的扫描件编入响应文件，原件成交后由采购人核验。

2.供应商应按照询比文件要求进行签字或盖章，否则评审委员会应按无效响应处理，具体要求详见供应商须知前附表17。

（二）资格性和符合性审查通过后，评审委员会按照以下评分细则对供应商递交的响应文件进行详细评分（适用于综合评估法）。

《评分细则》如下：

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工方案 评分标准 （20分） | 施工方案 评分标准 （20分） | 1.总体实施内容描述。针对项目实际情况，表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求，工期、质量、安全、文明的标准与目标合理；对项目特殊工艺和或关键工序设想合理。 2.施工方案与技术措施。各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 3.质量管理体系与措施。施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 4.安全管理体系与措施。施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力、有基本的安全管理体系与措施。 5.环境保护管理体系与措施。针对本工程项目特点，有具体的环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。 6.工程进度计划与措施。在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表、施工网络图、横道图，各项计划图表编制完善、安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 7.文明施工措施。针对项目实际情况，有具体、完整、可行、科学的施工计划和实施措施。 8.施工现场总平面布置图。总体布置有针对性、合理，满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 9.资源配备计划。劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需要。 本项满分20分，评审委员会综合考虑，酌情赋分，优秀得15-20分，良好得10-14分，一般得5-9分，差得0-4分。 注：施工方案原则上不得超过200页，否则酌情扣分。 |
| 企业荣誉 评分标准 （20 | 企业类似业绩 （10分） | 在满足询比公告类似项目业绩要求的基础上，供应商每额外提供1项所承建的单个合同金额达50万元以上的类似项目样板间装饰装修施工工程业绩得5分，此项满分10分。 注：提供2022年1月1日至今企业类似项目业绩1个，以竣工验收时间为准；提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）等复印件或扫描件装订入响应文件中。 |
|  | 拟派项目 负责人业绩 （10分） | 例如：2022年1月1日至今（以竣工验收时间为准），拟派建造师以项目负责人身份完成1个单个合同金额达 50万元以上的类似项目样板间装饰装修施工工程业绩得5分，满分10分。 注：提供2022年1月1日至今企业类似项目业绩1个，以竣工验收时间为准；提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）等复印件或扫描件装订入响应文件中。 |
| 商务评分标准（60分） | 响应价格 （60分） | 低于采购人发布的控制价且经评审合格的为有效报价，取有效报价的算术平均值（5家及以上去掉一个最高价和最低价）作为评审基准价，5家以下取所有有效报价的算术平均值作为评审基准价，各供应商的报价得分按以下公式计算： - 供应商的报价等于评审基准价得 - 60分； （2）供应商的报价高于评审基准价： 60-（供应商报价－评审基准价）/评审基准价*100*0.5； （3）供应商的报价低于评审基准价： 60+（供应商报价－评审基准价）/评审基准价*100*0.3； 最终计算结果四舍五入保留两位小数。 |

1. 评审方法（综合评估法）

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照本章第二条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人或其授权的评审委员会自行确定。

2. 评审程序

2.1评审时，应当遵循下列工作程序：

2.1.1资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.1.2符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 供应商有以下情形之一的，评审委员会应当认定其响应无效：

（1）不符合资格性和符合性审查规定的任何一种情形的；

（2）相互串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当认定其响应无效。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.5评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件将被视为无效。

3响应文件的澄清和补正

3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4 特殊情况处理

经评审，有效供应商不足3家的，应当对响应文件是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部响应文件进行充分论证，并在评审报告中记载论证过程和结果。并按以下情形处理：

（1）响应文件明显缺乏竞争性的（有效供应商为2家及以下，且报价均明显高于市场价或采购人预期的），评审委员会可以否决全部响应文件。

（2）响应文件具有竞争性的（当有效供应商为2家及以下，且报价没有明显高于市场价或采购人预期的），可以继续评审。

5 评审结果

5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照本询比文件的规定推荐成交候选人。

5.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6 转换采购方式评审程序

6.1参照谈判采购方式评审（适用于报名单位仅有2家的情况）

6.1.1谈判程序

（1）评审委员会应按照供应商递交响应文件的顺序或评审委员会抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审委员会可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审委员会可根据谈判情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

（2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（3）谈判结束后，评审委员会将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.1.2详细评审。

评审委员会将按本章第2条评审程序规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审委员会有权对本章规定的评审基准价和报价评分标准进行调整，但评审委员会应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审委员会认为所有供应商的最终报价不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审委员会按本章第5款规定推荐候选成交供应商或按本章第 6.1.2规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

6.2.参照直接采购方式评审（适用于报名单位仅有1家的情况）

（1）协商程序。

评审委员会所有成员集中与供应商进行协商，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加协商。在协商过程中，评审委员会可根据协商情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在协商中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（2）详细评审。

评审委员会可以通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行综合评价。

（3）编写评审报告。

评审委员会根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写协商报告，推荐候选成交供应商或提出协商终止建议。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州通恒置业有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 本工程无预付款，施工完成经竣工验收合格支付已完合格工程审定价款的85%；工程结算审核完成，付至审定金额的97%；余款3%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期结束且无质量问题后，无息退还。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额9%增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 其他要求 | 由采购人委托有资质的审计单位对工程进行结算审核；审减率超过5%，超出部分产生的审计费用（注: 采购人付款前，（成交人应送审金额-审定金额*1.05)*0.05）由承包人承担。应由施工方承担的审计费用在竣工结算时，由采购人从工程款内直接扣除。 清单编制费用由成交人在合同签订后7日内，一次性支付给清单编制单位。 |

说明：合同具体条款由采购人在成交人在不违背询比文件内容和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：       亳州通恒置业有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：亳州逸合府项目示范区7#楼202和15#楼202精装样板间施工工程

2.工程地点：亳州市谯城经济技术产业开发区华佗大道与利辛路交叉口

3.工程立项批准文号：          /

4.资金来源：企业自筹

5.工程内容：具体施工内容详见施工图纸、工程量清单、物料表、合同相关附件及发包人要求等。

6.工程承包范围及相关要求：

具体施工内容及相关要求详见施工图纸、工程量清单、物料表、合同相关附件及发包人要求等。

二、合同工期

计划开工日期  2025年 /   月   / 日（实际开工时间以开工令为准）。

工期总日历天数： 40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      合格        标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /                (¥        /       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥      /    元)。

2.合同价格形式：  固定总价合同    。（含清单编制费用2000元。此费用在合同签订后7日内，由承包人一次性支付给清单编制单位）。

五、项目经理

承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2025 年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在         亳州          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自     签字盖章之日起    生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份。

发包人：亳州通恒置业有限公司 (公章)    承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地址：                                地 址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：               
电 话：                               电  话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号

第二部分 通用合同条款

本项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局2017年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-2017-0201)。（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件（含招标答疑、澄清、修改、补充文件及相关招标资料）、投标文件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、政策性文件、会议纪要、来往函件、邮件等

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：１、本合同协议书；２、补充条款、本合同专用条款3.中标通知书；4、招标文件（含招标答疑、澄清、修改、补充文件及相关招标资料）；5、投标文件及其附件；；6、本合同通用条款；7、技术标准和要求；8、图纸；9、已标价工程量清单；10、其他合同文件 。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供电子图，由承包人自行印制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照毫州市住房和城乡建设局相关规定、监理人要求和施工需要提供相关文件，包括不限于施工组织设计、专项施工方案 (含专家论证)、企业标准、重大危险源清单以及竣工图等；

承包人提供的文件的期限为： 接监理人通知后 7日内交由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的数量为： 一式三份(承包人、监理人、发包人各一份)  ；

承包人提供的文件的形式为：  书面形式。承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准:承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

发包人审批承包人文件的期限： /      。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款；

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款

承担。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不采用通用条款，按下列规定办理：除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：       /             。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                     ；

身份证号：                     ；

职    务：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱；                     ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：         /     。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前（执行通用条款）。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量控制资料、工程检验评定资料、竣工图（应为新图纸），规定的其他应交资料及业主、档案管理部门要求提供的资料。以上资料必须分类立卷成册 。

承包人需要提交的竣工资料套数：    肆套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后15日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子版（.doc格式）同时提供 。

（2）承包人应履行的其他义务：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：          /        ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：        ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：       /           。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  见补充条款

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：见补充条款

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内（执行通用条款）。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见补充条款

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见补充条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：见补充条款 。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及影响施工进度的关键工作    。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。

履约担保的金额：                  元。

履约担保的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：               合格         。

关于工程奖项的约定：                     /          。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时（执行通用条款）  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   执行通用条款）24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：（执行通用条款）48 小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：项目施工期间不出现安全生产事故 。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：必须按文明施工相关规定进行作业，扬尘治理必须满足安徽省扬尘治理规定 。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /     。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图 。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后3天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前3天(执行通用条款)   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内（执行通用条款） 。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)  。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内  。

6.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  \（执行通用条款）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内(执行通用条款)  。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因征地拆迁、工程款支付等原因导致的工期延误，由监理单位确认后，工期给予顺延，费用不予补偿 。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见补充条款

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /       。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                 /                          ；

（2）                 /                          ；

（3）                  /                         。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1

发包人供应的材料与工程设备由承包人负保管，费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取。如有丢失、损坏，按价赔偿。

发包人供应的材料进入现场即视为供应到位，由承包人负责卸货入库等其他工作，费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取。

7.2 样品

7.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：          /       。

7.2.2施工所需材料相应样品需经发包人认可后方可进场，否则发包人有权要求承包人支付2000元/次/处的违约金，相关材料及时退场。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担（执行通用条款）。

8. 变更

8.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更及签证增加的费用按控制价规则计算 。

8.2 变更估价

8.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

8.2.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价。

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为工程进度款支付的依据，最终结算价以审计为准。

8.2.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专用条款第10.4.1.1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

8.2.1.3 设计变更及现场签证的资料要求:

签证资料应及时办理报审手续。施工单位应在待签证事项发生后 7日内向建设单位发出《工程施工联系函》；能够在发出《工程施工联系函》时计算出报价费用的在《工程施工联系函》中列明报价费用的计算方式及报价数额，不能够在发出《工程施工联系函》时计算出报价费用的在《工程施工联系函》中列明报价计算方式及后期正式报价时间；

因中标人 (承包人)原因在事件发生后 14日内不发起办理报审手续时，按下列办法处理；逾期报送且无法事后查明做法或工程量者视为施工单位放弃该项费用；逾期报送但可以在事后查明做法及工程量者，可以给予结算。

签证审核资料的发起、审批情况等以可留下痕迹的纸质、电子资料为准，包括但不限于由当事人签字的会议记录(纪要)、收发文登记表、联系函、回函、快件邮递标签、回复意见、电子邮件、聊天记录等可留下痕迹的纸质、电子文档或录音资料，无上述资料时视为未发起。

8.2.1.4 根据工程建设需要，发包人可以随时调整承包人的实际承包内容。调增或调减承包人的施工内容时，调增和调减均按“工程变更”条款调整。

8.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议后3天内审查完毕（执行通用条款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后3天内审批完毕（执行通用条款） 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/。

8.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

8.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

8.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /         。

8.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   执行通用条款   。

9. 价格调整

9.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整    。

10. 合同价格、计量与支付

10.1 合同价格形式

总价合同。

总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用、不可抗力等不做调整

风险范围以外合同价格的调整方法：   见补充条款    。

10.2 预付款

10.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            无预付款                。

10.3 计量

10.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等   。

10.3.2 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   执行通用条款   。

10.4 工程进度款支付

10.4.1 付款周期

本工程无预付款，施工完成经竣工验收合格支付已完合格工程审定价款的85%；工程结算审核完成，付至审定金额的97%；余款3%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期结束且无质量问题后，无息退还。

由发包人委托有资质的审计单位对工程进行结算审核；审减率超过5%，超出部分产生的审计费用（注: 招标人付款前，（中标人应送审金额-审定金额*1.05)*0.05）由承包人承担。应由施工方承担的审计费用在竣工结算时，由发包人从工程款内直接扣除。

注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。

10.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   执行通用条款   。

10.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

10.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14天内完成审查并报送发包人 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后42天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)  。

10.4.5支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /        。

10.4.6农民工工资管理

承包人提供农民工工资保证金的方式：支持以银行转账、纸质或电子形式的各类保函（保险）

缴纳。

缴纳金额比例及退还方式：按亳州市人社部门《关于转发〈安徽省工程建设领域农民工工资

保证金实施办法〉的通知》（亳人社发〔2022〕18 号）等相关规定执行。

承包人须确保农民工工资及时、足额支付。

11. 验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24（执行通用条款）  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48（执行通用条款）小时。

11.2 竣工验收

11.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\

11.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款） 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款） 。

12. 竣工结算

12.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后 90 日历天内,向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料 。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款   。

12.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人完成竣工结算定案后，发包人委托的审计单位出具审计报告后，承包人再上报竣工付款申请单30日内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在承包人提交竣工付款申请单14天内签发竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后90天内完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款  。

12.3 最终结清

12.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    6份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款） 。

12.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后28天内（执行通用条款）  。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后28天内完成支付（执行通用条款  。

13. 缺陷责任期与保修

13.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后24个月。

13.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  工程竣工结算时一次性扣留合同金额的3%_作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期结束且无质量问题后，无息退还 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

13.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     3%的合同金额         ；

（2）   3   %的合同金额；

（3）其他方式:  支持以银行转账、纸质或电子形式的各类保函（保险）缴纳 。

13.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 支持以银行转账、纸质或电子形式的各类保函（保险）缴纳   。

关于质量保证金的补充约定：（1）工程竣工验收合格之日起在规定保质期截止日内无质量问题，缺陷责任期满后全部返还工程质量保修金；（2） 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，待质量问题修复，顺延一年后，经检验合格，全部返还工程质量保修金；如仍存在质量问题按有关法律法规的规定解决。（3） 工程质量保修金不计利息。

13.3保修

13.3.1 保修责任

工程保修期为：  (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年；

(三)供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

13.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到口头或书面通知后24小时内。

14. 违约

14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /            。

14.1.2 发包人违约的责任

14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场；更换项目班子管理人员或项目班子管理人员在施工期间不积极到位履行职责等。

14.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。

投标文件中承诺的项目班子管理人员原则上不予更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，替换后的管理人员资格、业绩不得低于原管理人员，并完善变更手续，报送建设行政主管部门备案。未报送备案的，由建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次。更换项目班子管理人员一人次视为违约一次，并按以下规定给予承包人进行处罚。

（1）如更换项目经理，须向发包人支付违约金 5 万元/人次；

（2）如更换技术负责人，须向发包人支付违约金 3 万元/人次；

（3）更换其他管理人员，须向发包人支付违约金 2万元/人次。

（4）项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，建设单位有权要求更换，承包人应在收 到书面更换通知后 7 天内进行更换，并视中标人为违约一次并按照上述（1）至（3）约定进行处罚。 在缺陷责任期或质保期违约的，按相关条款执行。

承包人其他违约责任如下：

1、人员管理

（1）承包人签订施工合同后 3 日内，项目部组成人员必须按投标承诺全部到位。项目经理、项目技术负责人未按时到位的，发包人有权要求承包人支付 2000 元/天的违约金，其他人员未到位的，发包人有权要求承包人支付 1000 元/天/人的违约金。

（2）承包人必须服从发包人的调度，做好检查配合工作及其他有关的协调配合工作，若承包人拒不执行的，发包人有权要求承包人支付 2000 元/次的违约金。

（3）项目主要管理人员及分包主要管理人员必须按要求参加发包人（监理人）组织的工程会议，确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，发包人有权要求承包人支付 1000元/次/人的违约金。经会议决议后统一布置的任务，承包人必须认真实施，对完成事项执行不力或未有效落实的，发包人有权要求承包人支付2000 元/次的违约金。

（4）如承包人在质量、安全、进度等方面无法满足招标文件要求和投标文件承诺，发包人有权约谈承包人单位或承包人上级主管单位法定代表人或主要负责人，如被约谈的该法定代表人或主要负责人未在约定时间到场约谈，发包人有权要求承包人支付 10000 元/次的违约金。

发包人因维权产生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费、交通费、住宿费等一切费用损失均由承包人承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用条款   。

15.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28（执行通用条款）天内完成款项的支付。

16. 保险

16.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，费用由投标单位自行考虑包含在报价内，中标后由施工中标单位以建设单位名义据实投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

16.2 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

16.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款   。

17. 争议解决

17.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/      。

17.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                /                     。

17.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

17.1.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）   种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        发包人所在地   人民法院起诉。

补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

1、安全文明施工管理

（1） 对于检查中发现的存在安全隐患、文明施工不符合要求，发包人有权要求承包人支付 1000 元/次/处的违约金。

（2）如发现承包人安全设施不按程序报验、无施工方案擅自施工或未经验收合格擅自使用，发包人有权要求承包人支付 2000 元/次/处的违约金。

（3）如发现承包人安全管理资料不完善、不按要求编制、与工程进度不同步、弄虚作假， 需向发包人支付违约金 1000 元/次/项。

（4）施工人员不按规范带安全帽进入施工现场，发包人有权要求承包人支付违约金 200 元/人次。

（5）承包人的焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗，报监理核查，所报证件人员必须与实际施工人员一致， 无证上岗的， 需向发包人支付违约金 1000 元/人次。

（6）承包人需考虑作业期间的噪音控制，合理安排作业时间，避免噪音扰民，如因噪音扰民被投诉,发包人有权要求承包人支付 1000 元/ 处的违约金。

（7）承包人履行合同过程中，未经发包人同意擅自超越发包人指定施工范围，占用他人土地，由此发生的一切责任由承包人自行承担。

（8）施工中必须首先通过人工探挖掌握施工区域内全部管线的类别、规格、数量、材质、埋深等相关准确信息，制定出详尽保护方案并报监理及设计、产权、建设、项目管理等单位认可后方可组织实施。因施工原因（或开展业务）损坏给排水、强弱电、通讯光缆、油气管线、冷暖管道等, 由承包人承担一切法律及经济责任，赔偿一切经济损失,且发包人有权要求承包人支付 2 万元/次违约金。

（9）未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录，责令限期改正，如未在限期内整改落实，承包人应当支付 10000 元违约金。

（10）如检查中发现的安全、文明施工问题在以往检查中已被发现有类似问题， 发包人有权要求 承包人按上述（1） -（9）违约金的两倍支付违约金。

（11）如承包人不能按时、按要求对安全、文明施工问题进行整改的， 发包人有权责令停工整顿，且每延期一天发包人有权要求承包人支付 1000 元/ 处的违约金； 延期超过 3 天的， 发包人有权发函通报至承包人公司；延期超过 5 天的， 发包人有权约谈承包人企业负责人。 如承包人拒不整改或整改后不能满足要求的， 发包人在通知承包人后，无需得到确认即可有权安排其他人整改，费用可直接从工程款中扣除，且发包人另有权要求承包人支付 10 万元/次/处的违约金。    （12）如被发包人组织的第三方安全检查时通报批评， 发包人有权要求承包人支付10000-50000元/次的违约金；三次及三次以上被通报批评， 发包人有权约谈承包人企业负责人， 且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（13）如被主管部门通报批评或被媒体曝光，包人有权要求承包人支付 10000-100000 元/次的违约金，且发包人有权约谈承包人企业负责人，且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（14）工程每发生一起因承包人原因造成的安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚外，发包人有权要求承包人支付一定违约金，若发包人由此承担责任，有权向承包人追偿并要求承包人承担由事故引发的一切后果。发生特别重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 10 万元/次；发生重大事故， 发包人有权要求承包人支付违约金

5 万元/次；发生较大事故， 发包人有权要求承包人支付违约金 3 万元/次；发生一般事故， 发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元/次。    （15）承包人在施工期间必须服从总包关于安全、文明施工的管理，如有违反安全、文明施工的情况，总包单位有权进行处罚，并从工程款中扣除罚款。

2、质量管理

（1）对于检查中发现的施工质量问题， 发包人有权要求承包人支付 1000 -20000 元/次/处的违约金。

（2）如发现承包人未报验、无施工方案擅自施工、未经验收合格擅自进行下道工序，发包人有权要求承包人支付 2000 元/次/处的违约金。

（3）如发现承包人质量管理资料不完善、不按要求编制、与工程进度不同步、弄虚作假， 发包人有权要求承包人支付 2000 元/次/项的违约金。

（4）如发现承包人材料未按规定进行进场验收、送检、见证取样或按要求进行实体检测、留取试块、试件等，发包人有权要求承包人支付1000 元/次/处的违约金。

（5）承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，不符合招标文件及合同约定的，发包人有权要求承包人支付20000元 /批次的违约金，且必须及时清场，否则，发包人有权要求承包人支付该种设备、材料价格的 20% 的违约金, 情节严重的，发包人有权单方面解除合同，有权追求由此造成的损失。

（6）如检查中发现的质量问题在以往检查中已被发现有类似问题， 发包人有权要求承包人按上述（1）-（5）违约金的两倍支付违约金。

（7）如承包人不能按时、按要求对质量问题进行整改的，发包人有权责令停工整顿，且每延期一 天发包人有权要求承包人支付 1000 元/ 处的违约金；延期超过 3 天的，发包人有权发函通报至承包人公司；延期超过 5 天的，发包人有权约谈承包人企业负责人。 如承包人拒不整改或整改后不能满足要求的， 发包人在通知承包人后，无需得到确认即可有权安排其他人进行整改，费用可直接从工程款中扣除，且发包人另有权要求承包人支付 5 万元/次/处的违约金。

（8）如被发包人组织的第三方质量检查时通报批评，发包人有权要求承包人支付10000-50000 元 /次的违约金；三次及三次以上被通报批评，发包人有权约谈承包人企业负责人， 且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（9）如被主管部门通报批评或被媒体曝光，发包人有权要求承包人支付 10000-100000元/次的违约金，且发包人有权约谈承包人企业负责人，且可视为该项目经理等管理人员不能胜任本职工作，发包人有权要求承包人按规定程序更换项目经理等人员，并按人员变更违约处理。

（10）工程每发生一起因承包人原因造成的质量事故，发承包人除接受政府相关部门处罚外，发包人有权要求承包人支付一定违约金，并承担由事故引发的一切后果。发生特别重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 10 万元/次；发生重大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 5 万元/次；发生较大事故，发包人有权要求承包人支付违约金 3 万元/次；发生一般事故，发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元/次。

（11）承包人对工程质量终身负责，出现重大质量事故，将按有关程序追究法律责任。在质保期内，如果发生质量缺陷，承包人应在接到口头或书面通知后 24 小时内到达现场，并应于 3 日内完成整改；发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，确保事态不扩大；如因承包人维修不及时造成损失的，由承包人承担，且发包人有权自行修理、更换或委托第三方修理、更换，修理、更换产生的费用从质保金中扣除，并有权要求承包人支付1000-30000 元/次违约金；质保金不足以支付的，承包人应另行承担。

（12）施工所需材料相应样品需经发包人认可后方可进场，否则发包人有权要求承包人支付2000 元/次/处的违约金，且必须及时清场，否则，发包人有权要求承包人支付该种材料价格的 20% 的违约金, 情节严重的，发包人有权单方面解除合同，有权追求由此造成的损失。

3、 进度管理

（1）承包人必须服从发包人和监理人对各专业施工次序的安排，否则， 发包人有权要求承包人支付 1000～5000 元/次的违约金。

（2）承包人应严格按照总工期要求和报审的施工总进度计划、关键节点计划安排施工。为了确保进度计划的实施，承包人必须按招标文件要求编制工程总体关键节点计划，并严格按关键节点计划完成。按照服务期要求完成施工的，每延误一天对施工单位处1000元的处罚，对拒不缴纳罚款的，可从工程款中相应扣除。

（3）承包人必须按招标文件的要求及投标文件承诺配置施工机械设备，未按投标文件配置或配置不到位，发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元/台，未经同意擅自调走的，发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元/台，情节严重的，违约金加倍。

（4）各种材料、设备必须按计划进场，充分满足进度计划需求，如因材料设备进场滞后对工程进度产生影响， 发包人有权要求承包人支付违约金 2000 元／次，情节严重的，违约金加倍。    （5）承包人在工程符合验收条件应及时报请验收，无故拖延验收，自发包人催告后 7 日内不报请并组织参与验收的，应承担 1000 元/天的违约金；自发包人催告后 28 日内不报请并组织参与验收的，应承担2000 元/天的违约金；自发包人催告后 56 日内仍不报请并组织参与验收的，发包人除有权按前述追究承包人的违约责任外，另有权要求承包人承担工程竣工审定金额 20%的违约金。

4、其他管理

（1）严禁挂靠、转包或违法分包，若发现承包人挂靠、转包或未经备案擅自进行分包， 发包人有权要求承包人支付违约金 20000 元/次，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

（2）发包人有权增加或减少合同中的任何工作，或追加额外工作、有权取消合同中任何工作、有权改变合同中任何工作的质量标准或其他特性、有权改变工程的基线、标高、位置和尺寸、有权改变工程的时间安排或实施顺序，承包人必须立即配合办理相关变更手续，必须无条件立即执行，不得以此为理由延误施工，否则应视为违约，承包人应承担由此造成的一切损失，且发包人有权要求承包人支付违约金 20000 元/次，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

（3）所有变更需完善审批手续后方可实施，如承包人擅自进行施工，发包人有权不支付此部分工程费用，并有权要求承包人支付违约金 2 万元/次，如擅自取消部分工程不施工，发包人有权要求承包人按取消工程造价的两倍金额支付违约金，且发包人有权单方面解除合同，并有权追究由此造成的损失。

（4） 红线管控：如承包人在施工过程中有违法以下条款将参照以下管理办法进行处罚：

定义：

（1）货不对版：指所提供的材料的品牌与合同约定不符；

（2）偷工减料：指材料的规格、型号、产地等技术参数与合同约定不符；

（3）弄虚作假：指通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为；

（4）方案不符：指现场施工方案与发包人审批的方案不一致；

（5）材料调差：施工期间材料价格不允许调整材料差价。

（6）安全生产：施工方采取严格的安全防护措施，严格执行操作规程，做好安全生产教育。承担由于自身原因造成的事故责任、机损、人身伤亡事故和因此而发生的费用，若给发包人造成损失，则应按合同约定给予赔偿。

（7）材料、设备供应：本工程所用材料全部由施工方提供，主要材料施工方在采购前必须将拟选定的厂家等情况报发包人，发包人同意后方可进行采购。

（8）环保要求：成交人需做好施工现场的扬尘治理工作。

（9）农民工工资要求：成交人需按照主管部门要求做好农民工工资管理工作。

（10）总包服务费及水电费：承包单位必须向总包单位缴纳合同总价款0.8%的总包服务费，承包单位使用总包单位水、电费，发生时由承包单位向总单位缴纳。计量方式由供需双方协商解决或按专业工程合同价的0.7%收取。

5.投标报价

5.1 本次招标所用所涉及到的所有材料（暂定价部分除外），均由投标人自行到市场考察，以合理的价格进行报价，中标后不得以亳州市信息价与市场价不一致等因素为由（亳州市信息价仅供参考）向建设单位提出调整要求。进场前，“三通一平”（电通、水通、路通、场地平整、临时围墙等）费用、地形整理、清苗费用、临时出入道口、施工用水和排水由投标人踏勘现场后，自行考虑，并包含在投标报价内，中标后不再调整。

5.2 对于后期因遇特殊情况导致无法施工，承包人应该提前勘察现场（自行勘察），充分考 虑其中风险，自行承担由于范围及其他原因导致的工期增加造成的损失。承包人已考虑到开工时 间的不确定性，并充分考虑到人工、材料设备、价格升降等各方面因素，中标后不得因此原因提出索赔。

5.3 投标报价时必须考虑不利气候条件等因素应采取的相关措施。此部分所需费用由投标人自行考虑并纳入投标报价，招标人不为此追加任何费用。

5.4 承包人须依法缴纳国家规定的各种税费（包括工程排污费、渣土运输等）。

6.农民工工资管理

在项目实施过程中，尤其在元旦、春节、中秋节等特殊时段，对承包单位自身原因引起农民工上访的，视为违约，发生10人（不含10人）以下上访的，发包人有权要求施工承包单位支付5000元/次违约金，且有权约谈承包人企业相关人员；发生 10人（含10人）以 上上访的， 发包人有权要求承包人支付10000元/次违约金，且有权约谈承包人企业法定代表人或其授权委托代理人（公司副总以上级别）；发生30人（含30人）以上上访的，或虽然人数较少，但上访事件不能及时妥善解决造成恶劣影响的，发包人有权要求承包人支付20000元/次违约金，并上报至市、区建设行政主管部门及人力资源社会保障行政部门处理。若因承包人未及时足额发放农民工工资，导致上述情形发生，发包人有权代为支付工资，并在后续工程款中直接扣除。

附件

协议书附件：

附件1：材料品牌响应表

附件1：材料品牌响应表

| 质控材料名称 | 参考品牌 | 承包人响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木门 | 欧派、TATA、美心、梦天、尚佰 |  |  |
| 地板（实木，强化） | 大自然、菲林格尔、兔宝宝、圣象、生活家 |  |  |
| 卫生器具 | 箭牌ARROW、法恩莎FAENZA、科勒KOHLER、‌TOTO |  |  |
| 厨房电器 | 方太Fotile、老板ROBAM、华帝Vatti、德意厨电DE&E |  |  |
| 地砖 | 冠珠、新中源、马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔 |  |  |
| 墙砖 | 东鹏、诺贝尔、马可波罗 |  |  |
| 灯具 | 欧普OPPLE、三雄极光、华艺、佛山 |  |  |
| 开关插座 | 正泰、公牛、西门子、施耐德 |  |  |
| 乳胶漆、涂料 | 多乐士、嘉宝莉、华润、三棵树 |  |  |
| 腻子 | 多乐士、嘉宝莉、华润、三棵树 |  |  |
| 玻璃 | 深圳南玻、上海耀皮、台玻 |  |  |
| 厚阻燃板 | 兔宝宝、福湘、莫干山、千年舟 |  |  |
| 墙布 | 玉兰、欧雅、瑞宝 |  |  |
| 石膏板 | 龙牌、杰科、可耐福 |  |  |
| 板材 | 大王椰板材、兔宝宝、千年舟、莫干山 |  |  |
| 轻钢龙骨 | 龙牌、秦长城CHINGREATWALL、KNAUF可耐福、杰科Gyproc |  |  |
| 线缆 | 远东、熊猫、民兴、绿宝 |  |  |
| 空调 | 格力、美的、海尔、大金 |  |  |
| 户内水管 | 伟星vasen、联塑LESSO、日丰 |  |  |
| 智能家居 | 华为、小米、西顿照明、海康威视 |  |  |
| 音响系统 | 丹麦丹拿、丹麦达尼、POWRT、BOSE |  |  |
| 浴霸 | 欧普OPPLE、奥普AUPU、雷士（NVC） |  |  |
| 防水材料 | 卓宝、禹王、东方雨虹、科顺 |  |  |

第五章 采购需求

具体施工内容详见施工图纸、工程量清单、物料表及采购人要求等。房号自东向西分别为01/02/03/04户。

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

项目编号：

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年       月       日

目    录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 法定代表人身份证明/授权委托书 |  |
| 三 | 响应保证金 |  |
| 四 | 商务和技术偏差表 |  |
| 五 | 报价表 |  |
| 六 | 承诺函 |  |
| 七 | 资格审查资料 |  |
| 八 | 响应方案 |  |
| 九 | 其他资料 |  |

一、报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了   （项目名称）   （项目编号：    ）项目询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥          ）的总报价（其中，增值税税率为     %），服务期限：               日历天，按合同约定完成本项目全部工作。

2．我方同意接受询比文件中响应文件有效期的相关规定。

3．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与本次询比有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

6．我方完全理解不一定将合同授予最低报价的供应商。

7.                                       （其他补充说明）。

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

供  应  商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、响应保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或供应商公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

五、承诺书（格式附后）

承诺书

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守法律法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交人，将保证服务质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务工作，并认真履行合同约定的后续服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制参加采购活动的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺，在参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位响应（报价）、成交或正在实施项目的资格，自愿放弃索要响应保证金的权利，接受不予退还响应保证金（或履约保证金）以及拒绝我单位在一定时期内进入采购人和亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月   日

六、报价表

七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（三）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）其他资格审查资料

注：如有，按询比文件要求提供。

八、响应方案

九、其他资料

第六章“响应文件格式”未详尽列举，但询比文件要求或供应商认为有必要提供的资料。